彭水苗族土家族自治县规划和自然资源局文件

彭水规资发〔2023〕102号

彭水苗族土家族自治县规划和自然资源局

关于开展2023年地灾防治避险搬迁“金土工程”检查验收工作的通知

各乡（镇）人民政府、街道办事处：

为切实做好2023年地灾防治避险搬迁“金土工程”验收工作，全面完成年度目标任务，确保顺利通过市级验收。现将验收工作有关事项通知如下：

一、验收范围

（一）各乡镇、街道根据《彭水苗族土家族自治县规划和自然资源局关于申报2023年地灾防治避险搬迁金土工程项目计划有关事宜的通知》（彭水规资发〔2022〕73号）和《彭水苗族土家族自治县规划和自然资源局关于第二次申报2023年地灾防治避险搬迁金土工程项目计划有关事宜的通知》（彭水规资发〔2023〕9号）文件要求上报的搬迁计划群众。

（二）已纳入重庆地勘局107地质队编制的《彭水县2023年度“金土工程”搬迁避让实施方案》中地灾隐患点的搬迁群众。

二、验收程序及时间安排

本次验收由乡镇（街道）人民政府（办事处）负责组织实施。

验收时间：即日起至11月20日。由乡镇人民政府、街道办事处组织乡镇、街道相关部门、村组干部和驻守地质队员对本辖区内实施的列入验收范围的搬迁群众进行验收，并对验收结果负责。搬迁户分户及人口情况以最新户口本为准（严格《彭水苗族土家族自治县规划和自然资源局关于申报2023年地灾防治避险搬迁金土工程项目计划有关事宜的通知》（彭水规资发〔2022〕73号）和《彭水苗族土家族自治县规划和自然资源局关于第二次申报2023年地灾防治避险搬迁金土工程项目计划有关事宜的通知》（彭水规资发〔2023〕9号）要求执行。

三、验收方式、验收内容及合格标准

验收组采取现场实地检查和查阅资料相结合的方式进行。验收组要收集完备搬迁户户口本原件并进行认真查验核对；验收组逐地灾点、逐户核实搬迁户是否具有险区内常住居民户口并认真审核确定实际搬迁人数、新建住房场地地质条件是否安全及建设情况（属购房的须提供购房材料复印件并核实原件）、险区旧房拆除情况、合格人员公示情况，是否搬出并远离险区等；对需要特殊说明的情况，乡镇（街道）验收时务必认真核实无误，并出具书面说明。

合格标准：验收时具有险区居民户口（除参军、入学等特殊情况外），险区旧房已拆除，新房建好并入住，新房场地地质安全的而不再受地灾威胁，应视为搬迁验收合格。

四、乡镇（街道）验收须形成的验收资料

乡镇（街道）验收完毕后将验收资料11月21日前提交我局，验收资料包括：

（一）乡镇（街道）将验收结论以正式文件报送县规划自然资源局。

（二）验收意见（见附件1）。

（三）《“金土工程”收合格人员明细表》及电子档（见附件2），户主的新建房彩照（购房的提交购房证明材料及清晰的房屋彩照）、旧房拆除前以及旧房拆除后的彩照，地灾点搬迁后的整体彩照。

（四）合格人员公示表（见附件3）（合格人员名单必须在本村组公示3天以上，并要求本村组3-5名群众代表对公示表进行签字确认）并附公示彩色照片。

（五）如有特殊情况乡镇领导签字并加盖公章的特殊情况证明材料。

（六）彭水县地质灾害“金土工程”搬迁验收表(附件4）。

（七）验收合格人员户口复印件。

五、具体要求

（一）验收资料必须规范、完整、真实，统一按上述第四条确定的编排顺序装订成册归档，附件表格的每一栏内容必须填注清楚，不留空格，否则所交资料无效。资料一式两份，一份报县规划和自然资源局，一份由乡镇务存档备查。

（二）完成搬迁的住户必须有固定的新房居住，验收时已拆除旧房，否则一律不予通过验收、不兑现补助费用，责任由搬迁户自行承担。旧房拆除工作由乡镇（街道）按照相关规定和工程规范统一组织实施，落实专人搞好现场指导和监管，务必确保人员安全。

特此通知。

附件：1. 关于地质灾害防治搬迁避让金土工程验收的意见

- 2.“金土工程”验收合格人员明细表

- 3.“金土工程”验收合格人员公示表

4. 彭水县地质灾害“金土工程”搬迁验收表

彭水自治县规划和自然资源局

2023年10月30日

（联系人：范从军；联系电话：78848719）

附件1

关于地质灾害防治搬迁避让金土工程验收的意见

根据地质灾害防治搬迁避让金土工程相关文件精神，结合我乡镇（街道）实际情况，2023年共申报了XXX等地灾隐患点共有XX户XX人进行地质灾害防治搬迁避让。于2023年 月  日，我府组织乡镇（街道）相关部门、村组干部、驻守地质队员等相关人员组成验收组对辖区内2023年地质灾害防治搬迁避让金土工程进行验收，经验收组一致意见，我府辖区内2023年申报的地质灾害防治搬迁避金土工程搬迁共XX户XX人全部合格（或XX户XX人合格，XX户XX人不合格）详见彭水县2023年地质防治搬迁避让“金土工程”验收表。

XX乡（镇）人民政府

2023年  月  日

| 附件2 “金土工程”验收合格人员明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区县 | 地灾点序号 | 地灾点名称（包括村、组） | 户数序号 | 搬迁户主 姓名（以户口为准） | 符合条件的家庭人数 | 成员姓名 | 身份证号码 | 户主联系电话 | 搬迁安置方式（集中或分散） | 搬迁安置地点（经现场踏勘后确认地质条件安全） | 入住时间（年、月） | 备注 |
| 彭水 | 1 | xx乡xx村x组xx滑坡 | 1 | xxx | 7 | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 1389xxxxxxx | 集中 | xx乡xx村x组xxx | xxxx年xx月 |  |
|  |  |  |  |  |  | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人： 审查人（乡镇分管领导）： 填表时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件3 “金土工程”验收合格人员公示表 （在搬迁地灾隐患点所在村组进行公示） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区县 | 地灾点序号 | 地灾点名称（包括村、组） | 户数序号 | 搬迁户主 姓名（以户口为准） | 符合条件的家庭人数 | 成员姓名 | 身份证号码 | 户主联系电话 | 搬迁安置方式（集中或分散） | 搬迁安置地点（经现场踏勘后确认地质条件安全） | 入住时间（年、月） | 备注 |
| 彭水 | 1 | xx乡xx村x组xx滑坡 | 1 | xxx | 7 | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 1389xxxxxxx | 集中 | xx乡xx村x组xxx | xxxx年xx月 |  |
|  |  |  |  |  |  | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人： 审查人（乡镇分管领导）： 填表时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

彭水县地质灾害“金土工程”搬迁验收表

（以户为单位）

地质灾害隐患点名称：             隐患点位置：        乡镇（街道）     村      组

| 搬迁户主姓名 |  |  |  |  | 搬迁方案确定的搬迁家庭人数（人） |  |  |  |  | 实际搬迁家庭人数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 是否为审批搬迁方案确定搬迁户 |  |  |  |  | 搬迁安置方式（在何村何组自建房安置或何处购商品房安置） |  |  |  |  | 安置新房房产证号码 |  |
| 是否有安置房照片（安置房照片附后） |  |  |  |  |  |  | 原险区房屋是否拆除（附险区房屋拆除后的空地照片附后） |  |  |  |  |
| 自建安置新房是否存在地灾隐患（由验收组地质队人员现场确认并签字） |  |  |  | 地质队技术人员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际搬迁人员名单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 身份证号码 |  |  |  |  | 姓名 |  |  | 身份证号码 |  |  |
| 乡（村）验收意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 村民（居民）委员会验收意见 |  |  | 验收人签字： 村民（居民）委员会（公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡（镇）自然资源和林业服务中心意见 |  |  | 验收人签字： （公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡（镇）政府验收意见 |  |  | 验收人签字： 乡（镇）政府（公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明:1、村(居)委员会、乡(镇)政府对险区房屋是否拆除、新房建设是否完工并搬迁入住,以及搬迁户是否为地灾隐患范围的险区居民（人数、户数）进行认真验收核对,并签署明确意见,对真实性负责。2、地质队技术人员对新建房场址是否存在地灾隐患进行认真验收,并签署明确意见。3、对外购置房安置的搬迁户,由乡镇政府进行核实后,在验收意见栏签署“经核实,该搬迁户在异地购房进行安置属实”的意见。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

彭水自治县规划和自然资源局办公室 2023年10月30日印发