彭水住建发〔2023〕9号

彭水苗族土家族自治县住房和城乡建设委员会

彭水苗族土家族自治县财政局

彭水苗族土家族自治县乡村振兴局

关于下达2023年农村低收入群体等重点

对象危房改造计划任务的通知

各乡镇人民政府、街道办事处：

为贯彻落实党中央、国务院和市委市政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作要求，根据各乡镇（街道）计划申报情况，现将2023年农村低收入群体等重点对象危房改造计划予以下达，同时就有关事项通知如下：

一、改造任务

完成农村低收入群体等重点对象危房改造78户（其中C级20户、无房户13户、D级45户）。

二、工作内容

（一）补助政策

按照补助标准C级0.75万元／户、D级危房3.5万元／户进行补助，差额资金由各乡镇（街道）或农户自行解决。

（二）改造原则

1、C级危房以修缮、加固的方式进行改造，达到消除居住安全隐患的目的，杜绝以前专项巡视、审计、第三方考核等发现的问题出现。

2、D级危房改造按照拆除重建、农户自建原则，确实无能力自建的农户可委托代建，并完善相关协议。建新必须拆旧，选址不能在地灾区域、不占基本农田，新建住房要保证水、电、厨、厕基本功能，满足入住条件。农村D级危房改造重建新房、无房户新建住房的建筑面积原则上控制在60—80㎡。总体要求是：既实现改善住房条件目标，又不得因建房造成大额负债导致农村低收入群体返贫致贫，同时住房宅基地占地面积符合政策规定。

三、绩效要求

各乡镇（街道）对附件名单中群众的唯一住房（危房）实施改造，确保群众住房安全，实现农村低收入群体住房安全保障无空档期全覆盖。

四、工作要求

（一）严格工作时限。2023年下达危房改造任务须于2023年2月28日前全面开工建设，2023年7月30日前全面竣工，同时各乡镇（街道）组织自查验收合格后，向县住房城乡建委书面申请复核验收，县住房城乡建委收到申请后务必在20天内完成复核验收。

（二）严格完善档案资料。农村C、D级危房改造、无房户新建必须按照“一户一档”要求完善档案资料，所有签字盖章和图片（改造前中后照片）等档案资料必须齐备规范。

（三）严格验收复核。县住房城乡建委负责危房改造技术指导、工作督查及资金审核拨付，各乡镇（街道）是危房改造及验收的主体责任单位，具体实施危房改造及验收。危房改造实施后由各乡镇（街道）按照“一户一档”完善资料并组织验收，验收合格后向县住房城乡建委书面申请复核验收。县住房城乡建委根据各乡镇（街道）的危房改造验收档案资料对实际改造、新建房屋进行复核，复核包括档案资料和实际改造是否一致、安全隐患是否消除、水电厨厕是否完善等，复核合格后及时录入一卡通系统拨付补助资金。

（四）严格质量安全管理。各乡镇（街道）要加强危房改造施工安全和质量监管，发现质量安全隐患要及时停工整改，杜绝质量安全事故发生。

（五）严格责任落实。各乡镇（街道）务必严格落实危房改造主体责任和属地管理责任，明确责任领导、责任人员，确保工作有人管、有人抓，有人解决矛盾和问题，加快推进危房改造。县住房城乡建委对危房改造进度实行月通报制度，对推进不力的乡镇（街道）将予以通报批评。

附件：1.彭水县2023年农村低收入群体等重点对象危房改造计划任务表

2.彭水县2023年农村低收入群体等重点对象危房改造花名册

彭水苗族土家族自治县住房和城乡建设委员

彭水苗族土家族自治县财政局

彭水苗族土家族自治县乡村振兴局

2023年2月21日

彭水苗族土家族自治县住房和城乡建设委员会办公室2023年2月21日印发

附件1

彭水县2023年农村低收入群体等重点对象危房改造计划任务表

| 序号 | 乡镇 （街道） | 计划户数 |  | 计划金额 （万元） |  |  | 绩效要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C级 | D级 | C级 | D级 | 小计 |  |  |
| 1 | 保家镇 |  | 6 | 0 | 21 | 21 | 实现住房安全保障 |  |
| 2 | 大同镇 |  | 1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 实现住房安全保障 |  |
| 3 | 大垭乡 | 3 | 1 | 2.25 | 3.5 | 5.75 | 实现住房安全保障 |  |
| 4 | 棣棠乡 | 3 |  | 2.25 | 0 | 2.25 | 实现住房安全保障 |  |
| 5 | 靛水街道 |  | 1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 实现住房安全保障 |  |
| 6 | 汉葭街道 | 1 | 2 | 0.75 | 7 | 7.75 | 实现住房安全保障 |  |
| 7 | 黄家镇 | 2 | 4 | 1.5 | 14 | 15.5 | 实现住房安全保障 |  |
| 8 | 连湖镇 |  | 5 | 0 | 17.5 | 17.5 | 实现住房安全保障 |  |
| 9 | 联合乡 |  | 3 | 0 | 10.5 | 10.5 | 实现住房安全保障 |  |
| 10 | 龙射镇 |  | 2 | 0 | 7 | 7 | 实现住房安全保障 |  |
| 11 | 龙溪镇 |  | 2 | 0 | 7 | 7 | 实现住房安全保障 |  |
| 12 | 鹿角镇 |  | 1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 实现住房安全保障 |  |
| 13 | 梅子垭镇 |  | 1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 实现住房安全保障 |  |
| 14 | 平安镇 |  | 1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 实现住房安全保障 |  |
| 15 | 普子镇 | 3 | 5 | 2.25 | 17.5 | 19.75 | 实现住房安全保障 |  |
| 16 | 乔梓乡 |  | 5 | 0 | 17.5 | 17.5 | 实现住房安全保障 |  |
| 17 | 润溪乡 |  | 1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 实现住房安全保障 |  |
| 18 | 桑柘镇 |  | 2 | 0 | 7 | 7 | 实现住房安全保障 |  |
| 19 | 善感乡 |  | 1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 实现住房安全保障 |  |
| 20 | 绍庆街道 | 1 | 1 | 0.75 | 3.5 | 4.25 | 实现住房安全保障 |  |
| 21 | 石柳乡 |  | 1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 实现住房安全保障 |  |
| 22 | 石盘乡 |  | 1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 实现住房安全保障 |  |
| 23 | 桐楼乡 |  | 1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 实现住房安全保障 |  |
| 24 | 万足镇 | 1 |  | 0.75 | 0 | 0.75 | 实现住房安全保障 |  |
| 25 | 新田镇 |  | 2 | 0 | 7 | 7 | 实现住房安全保障 |  |
| 26 | 岩东乡 | 4 | 4 | 3 | 14 | 17 | 实现住房安全保障 |  |
| 27 | 长生镇 | 1 | 3 | 0.75 | 10.5 | 11.25 | 实现住房安全保障 |  |
| 28 | 走马乡 | 1 | 1 | 0.75 | 3.5 | 4.25 | 实现住房安全保障 |  |
| 合计 |  | 20 | 58 | 15 | 203 | 218 |  |  |

附件2

彭水县2023年农村低收入群体等重点对象危房改造花名册

| 序号 | 乡镇 （街道） | 村组 | 姓名 | 家庭人口（人） | 身份证号码 | 对象类型 | 危房 等级 | 绩效要求 | 补助金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保家镇 | 鹿山社区4组 | 彭信强 | 1 | 513525********3333 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 实现住房安全保障 | 3.5 |  |
| 2 | 保家镇 | 羊头铺4组 | 何世兵 | 5 | 513525********7214 | 其他脱贫户 | D级 | 实现住房安全保障 | 3.5 |  |
| 3 | 保家镇 | 溪口村9组 | 刘德明 | 2 | 513525********6959 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | D级 | 实现住房安全保障 | 3.5 |  |
| 4 | 保家镇 | 大堂村2组 | 王胜绪 | 4 | 513525********685X | 低保户 | D级 | 实现住房安全保障 | 3.5 |  |
| 5 | 保家镇 | 东流村9组 | 张见玉 | 2 | 513525********7604 | 低保户 | D级 | 实现住房安全保障 | 3.5 |  |
| 6 | 保家镇 | 羊头铺社区2组 | 石和鑫 | 4 | 513525********7217 | 低保户 | D级 | 实现住房安全保障 | 3.5 |  |
| 7 | 新田镇 | 新田社区一组 | 宁生容 | 1 | 513525********7703 | 低保边缘户 | D级 | 实现住房安全保障 | 3.5 |  |
| 8 | 新田镇 | 坨元村四组 | 罗江宇 | 1 | 500243********7709 | 低保边缘户 | D级 | 实现住房安全保障 | 3.5 |  |
| 9 | 绍庆街道 | 过江村五组 | 夏显林 | 6 | 513525********1030 | 低保户 | D级 | 实现住房安全保障 | 3.5 |  |
| 10 | 绍庆街道 | 阿依河社区五组 | 庹子兰 | 1 | 513525********104X | 低保户 | C级 | 实现住房安全保障 | 0.75 |  |
| 11 | 万足镇 | 万足社区2组 | 刘帮忠 | 4 | 513525********4759 | 农村易返贫致贫户 | C级 | 实现住房安全保障 | 0.75 |  |
| 12 | 桑柘镇 | 东风村3组 | 豆远辉 | 2 | 513525********3534 | 低保户 | D级 | 实现住房安全保障 | 3.5 |  |
| 13 | 桑柘镇 | 东风村3组 | 豆长炳 | 1 | 513525********3510 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | D级 | 实现住房安全保障 | 3.5 |  |
| 14 | 大同镇 | 龙门村3组 | 张学庆 | 3 | 513525********3751 | 低保户 | D级 | 实现住房安全保障 | 3.5 |  |
| 15 | 梅子垭镇 | 梅花8组 | 冯秀美 | 2 | 513525********4161 | 低保户 | D级 | 实现住房安全保障 | 3.5 |  |
| 16 | 善感乡 | 农纲村6组 | 郑登平 | 2 | 513525********4355 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 实现住房安全保障 | 3.5 |  |
| 17 | 岩东乡 | 岍山村4组 | 何学彬 | 2 | 513525********1178 | 低保户 | C级 | 实现住房安全保障 | 0.75 |  |
| 18 | 岩东乡 | 岍山村4组 | 何世信 | 2 | 513525********1170 | 其他脱贫户 | C级 | 实现住房安全保障 | 0.75 |  |
| 19 | 岩东乡 | 岍山村10组 | 何志友 | 1 | 513525********1173 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 实现住房安全保障 | 3.5 |  |
| 20 | 岩东乡 | 堰塘村5组 | 周信灯 | 5 | 513525********117X | 低保户 | C级 | 实现住房安全保障 | 0.75 |  |
| 21 | 岩东乡 | 堰塘村7组 | 钱文仁 | 1 | 513525********1171 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 实现住房安全保障 | 3.5 |  |
| 22 | 岩东乡 | 堰塘村8组 | 何光文 | 1 | 513525********1174 | 其他脱贫户 | D级 | 实现住房安全保障 | 3.5 |  |
| 23 | 岩东乡 | 河坝村3组 | 陈万福 | 6 | 513525********1171 | 低保户 | C级 | 实现住房安全保障 | 0.75 |  |
| 24 | 岩东乡 | 河坝村8组 | 王冬平 | 1 | 513525********1170 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 实现住房安全保障 | 3.5 |  |
| 25 | 石盘乡 | 石新村1组 | 廖名茗 | 2 | 500243********4865 | 其他脱贫户 | D级 | 实现住房安全保障 | 3.5 |  |
| 26 | 鹿角镇 | 横路村4组 | 王子飞 | 6 | 513525********4656 | 其他脱贫户 | D级 | 实现住房安全保障 | 3.5 |  |
| 27 | 桐楼乡 | 普子村2组 | 金其友 | 4 | 513525********3856 | 低保户 | D级 | 实现住房安全保障 | 3.5 |  |
| 28 | 汉葭街道 | 土塘社区7组 | 陈发相 | 1 | 513525********7075 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 实现住房安全保障 | 3.5 |  |
| 29 | 汉葭街道 | 白溪社区4组 | 廖寿长 | 5 | 513525********6959 | 低保户 | C级 | 实现住房安全保障 | 0.75 |  |
| 30 | 汉葭街道 | 青龙社区4组 | 孙德银 | 1 | 513525********0518 | 低保户 | D级 | 实现住房安全保障 | 3.5 |  |
| 31 | 润溪乡 | 干溪村4组 | 张保俊 | 3 | 513525********5375 | 其他脱贫户 | D级 | 实现住房安全保障 | 3.5 |  |
| 32 | 走马乡 | 龙胜村6组 | 代贵金 | 1 | 513525********2272 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 实现住房安全保障 | 0.75 |  |
| 33 | 走马乡 | 龙胜村6组 | 代贵财 | 1 | 513525********2270 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 实现住房安全保障 | 3.5 |  |
| 34 | 龙溪镇 | 老桥村8组 | 付元光 | 4 | 513525********2434 | 低保户 | D级 | 实现住房安全保障 | 3.5 |  |
| 35 | 龙溪镇 | 龙嘴村1组 | 焦联彪 | 1 | 513525********243X | 低保户 | D级 | 实现住房安全保障 | 3.5 |  |
| 36 | 龙射镇 | 白果村5组 | 刘再林 | 1 | 513525********661X | 低保户 | D级 | 实现住房安全保障 | 3.5 |  |
| 37 | 龙射镇 | 钟山村1组 | 唐山菊 | 3 | 513525********8062 | 农村易返贫致贫户 | D级 | 实现住房安全保障 | 3.5 |  |
| 38 | 平安镇 | 鹿坪村3组 | 石兴生 | 1 | 513525********6474 | 低保户 | D级 | 实现住房安全保障 | 3.5 |  |
| 39 | 大垭乡 | 冬瓜村4组 | 王奇书 | 5 | 513525********8274 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | D级 | 实现住房安全保障 | 3.5 |  |
| 40 | 大垭乡 | 冬瓜村4组 | 余思碧 | 2 | 513525********5263 | 低保户 | C级 | 实现住房安全保障 | 0.75 |  |
| 41 | 大垭乡 | 冬瓜村4组 | 李石强 | 3 | 500243********5259 | 低保户 | C级 | 实现住房安全保障 | 0.75 |  |
| 42 | 大垭乡 | 龙龟村6组 | 汪金建 | 6 | 513525********5257 | 低保户 | C级 | 实现住房安全保障 | 0.75 |  |
| 43 | 石柳乡 | 荞竹村2组 | 李长财 | 1 | 513525********05X | 低保户 | D级 | 实现住房安全保障 | 3.5 |  |
| 44 | 普子镇 | 桐泉村2组 | 徐中丙 | 4 | 513525********1739 | 其他脱贫户 | C级 | 实现住房安全保障 | 0.75 |  |
| 45 | 普子镇 | 沙坝村6组 | 冉业文 | 2 | 513525********1730 | 低保户 | D级 | 实现住房安全保障 | 3.5 |  |
| 46 | 普子镇 | 凤山村4组 | 满兴安 | 2 | 513525********1873 | 低保户 | D级 | 实现住房安全保障 | 3.5 |  |
| 47 | 普子镇 | 凤山村5组 | 王珍常 | 1 | 513525********1876 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 实现住房安全保障 | 3.5 |  |
| 48 | 普子镇 | 凤山村6组 | 王天模 | 1 | 513525********1871 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 实现住房安全保障 | 3.5 |  |
| 49 | 普子镇 | 四合庄村5组 | 冉国吉 | 2 | 513525********81737 | 农村易返贫致贫户 | C级 | 实现住房安全保障 | 0.75 |  |
| 50 | 普子镇 | 四合庄村9组 | 赵朝锡 | 3 | 513525********1740 | 农村易返贫致贫户 | C级 | 实现住房安全保障 | 0.75 |  |
| 51 | 普子镇 | 普子坝社区6组 | 倪洪东 | 2 | 500243********1318 | 其他脱贫户 | D级 | 实现住房安全保障 | 3.5 |  |
| 52 | 棣棠乡 | 黄泥村7组 | 文代明 | 5 | 513525********1593 | 其他脱贫户 | C级 | 实现住房安全保障 | 0.75 |  |
| 53 | 棣棠乡 | 牌楼村1组 | 王学章 | 1 | 513525********1595 | 其他脱贫户 | C级 | 实现住房安全保障 | 0.75 |  |
| 54 | 棣棠乡 | 牌楼村5组 | 龙伍明 | 1 | 513525********1597 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 实现住房安全保障 | 0.75 |  |
| 55 | 连湖镇 | 樱桃村3组 | 罗碧发 | 1 | 513525********2739 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 实现住房安全保障 | 3.5 |  |
| 56 | 连湖镇 | 樱桃村12组 | 范小琴 | 2 | 513525********2740 | 低保户 | D级 | 实现住房安全保障 | 3.5 |  |
| 57 | 连湖镇 | 乐地社区6组 | 朱易清 | 2 | 513525********2732 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 实现住房安全保障 | 3.5 |  |
| 58 | 连湖镇 | 乐地社区7组 | 徐中林 | 2 | 500243********2113 | 其他脱贫户 | D级 | 实现住房安全保障 | 3.5 |  |
| 59 | 连湖镇 | 茅坪村4组 | 龚维中 | 3 | 513525********2734 | 其他脱贫户 | D级 | 实现住房安全保障 | 3.5 |  |
| 60 | 靛水街道 | 火石垭社区 | 董世宽 | 1 | 513525********0797 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | D级 | 实现住房安全保障 | 3.5 |  |
| 61 | 联合乡 | 河东村3组 | 龚泽生 | 6 | 513525********2911 | 其他脱贫户 | D级 | 实现住房安全保障 | 3.5 |  |
| 62 | 黄家镇 | 先锋社区4组 | 苏维 | 1 | 513525********5050 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 实现住房安全保障 | 3.5 |  |
| 63 | 黄家镇 | 刘家坪村4组 | 冉福华 | 1 | 513525********5059 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 实现住房安全保障 | 3.5 |  |
| 64 | 黄家镇 | 白沙河村2组 | 黄大友 | 1 | 513525********5051 | 其他脱贫户 | D级 | 实现住房安全保障 | 3.5 |  |
| 65 | 黄家镇 | 先锋社区3组 | 黄成江 | 1 | 513525********055 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 实现住房安全保障 | 0.75 |  |
| 66 | 黄家镇 | 白沙河村1组 | 张定书 | 5 | 513525********5064 | 低保户 | C级 | 实现住房安全保障 | 0.75 |  |
| 67 | 黄家镇 | 刘家坪村6组 | 王森权 | 4 | 513525********5070 | 农村易返贫致贫户 | D级 | 实现住房安全保障 | 3.5 |  |
| 68 | 乔梓乡 | 金光村1组 | 余长云 | 1 | 513525********745X | 农村分散供养特困人员 | D级 | 实现住房安全保障 | 3.5 |  |
| 69 | 乔梓乡 | 高龙村2组 | 胡根云 | 1 | 513525********7458 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 实现住房安全保障 | 3.5 |  |
| 70 | 乔梓乡 | 合心村1组 | 宋朝秀 | 3 | 513525********7469 | 其他脱贫户 | D级 | 实现住房安全保障 | 3.5 |  |
| 71 | 乔梓乡 | 合心村4组 | 余中武 | 3 | 513525********7456 | 其他脱贫户 | D级 | 实现住房安全保障 | 3.5 |  |
| 72 | 乔梓乡 | 合心村6组 | 李明刚 | 1 | 513525********7456 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 实现住房安全保障 | 3.5 |  |
| 73 | 联合乡 | 龙池村7组 | 肖春兰 | 3 | 500243********2927 | 低保户 | D级 | 实现住房安全保障 | 3.5 |  |
| 74 | 联合乡 | 龙池村4组 | 高绍合 | 1 | 513525********2912 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 实现住房安全保障 | 3.5 |  |
| 75 | 长生镇 | 三合社区三组 | 廖秀山 | 3 | 500243********733X | 低保户 | C级 | 实现住房安全保障 | 0.75 |  |
| 76 | 长生镇 | 三合社区三组 | 何志兰 | 1 | 513525********7348 | 低保户 | D级 | 实现住房安全保障 | 3.5 |  |
| 77 | 长生镇 | 三合社区四组 | 王子田 | 1 | 513525********7338 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 实现住房安全保障 | 3.5 |  |
| 78 | 长生镇 | 三合社区六组 | 王天强 | 2 | 513525********733X | 低保户 | D级 | 实现住房安全保障 | 3.5 |  |