财政工作报告 附件三                           参阅材料

彭水苗族土家族自治县

预算绩效管理情况

2022年1月

说 明

为全面落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，我县积极开展预算绩效管理工作，一是县委、县人民政府出台了《彭水自治县全面实施预算绩效管理实施意见》，确定在2022年底基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化；二是狠抓预算绩效目标管理，在预算编制环节，要求各部门申报项目时，均要录入绩效目标；三是积极开展绩效评价工作，部门自评实现全覆盖，财政重点评价不断扩面；四是积极探索部门整体绩效目标管理，实现2022年部门整体绩效目标编制全覆盖。

按照市财政局有序推进预算绩效公开工作要求，向本次人代会提供2021年5个项目自评结果、2个重点评价项目的绩效评价报告，以及2022年5个部门年初预算项目的绩效目标申报表、5个部门的整体绩效目标，供参会代表参阅。

目    录

一、2021年项目支出绩效评价报告

（一）龙汇社区公路整治项目绩效评价报告………………1

（二）农纲村楠木湾补充水源工程绩效评价报告…………5

二、2021年项目资金绩效目标自评表

（一）2020年贫困户“精准脱贫保”专项经费……………8

（二）2020年市场监督管理补助经费…………………………9

（三）新城地下综合管廊（一期）资金………………………11

（四）新专联成立及新的社会阶层人士专项活动经费………12

（五）森林资源管护经费………………………………………14

三、2022年部门预算项目绩效目标申报表

（一）县机关事务管理中心公共机构节能改造资金…………16

（二）县司法局社区矫正工作者劳务费…………………………17

（三）县公安局政法转移支付资金………………………………18

（四）县就业和人才事务中心创业担保贷款贴息补助………19

（五）县气象局防雷业务维持经费……………………………20

四、2022年部门（单位）整体绩效目标表

（一）县规资局部门整体绩效目标……………………………22

（二）县人力社保局部门整体绩效目标…………………………23

（三）县融媒体中心部门整体绩效目标…………………………24

（四）县统计局部门整体绩效目标………………………………26

（五）县文旅委部门整体绩效目标……………………………27

长生镇龙汇社区（代池丫至高歇头）公路整治项目绩效评价报告（概述）

一、基本情况

（一）立项依据

为改善彭水村组道路通行条件，促进区域经济社会发展，助推全县脱贫攻坚，县交通局、县财政局下达了《关于下达2019第三批“四好农村路”建设计划的通知》（彭水交发[2019]122号），明确了长生镇龙汇社区（代池丫至高歇头）公路整治项目（以下简称“项目”）的基本建设要求。

（二）主要建设内容

根据县发改委《关于长生镇龙汇社区（代池丫至高歇头）公路整治项目立项的批复》（彭水发改发[2019]619号），明确项目的主要建设内容为：

1.项目名称：长生镇龙汇社区（代池丫至高歇头）公路整治项目

2.业主单位：长生镇人民政府

3.建设地点：长生镇龙汇社区1-9组、三合社区7组。

4.主要建设内容及规模：项目全长11公里。主线起于代池丫，止于高歇头；支线起于后坝，止于豹子洞。按山岭重丘四级公路标准建设，路基宽度4.5米、路面宽度3.5米，路面为20厘米厚C25水泥混凝土，每200米设置一处会车道，设计行车速度15公里/小时。

5.建设工期：12个月。

（三）项目实施情况

1.项目建设规模：项目全路线共计10.6525公里，20厘米C25混凝土厚路面，波形护栏5284米，每200米设置一处会车道，但因土地权属及人户密集度等问题部分路面宽度未达到设计宽度。

2.项目建设工期：2019年12月-2020年9月，共计工期10个月。

（四）资金使用情况

根据县交通局、县财政局《关于下达2019第三批“四好农村路”建设计划的通知》（彭水交发[2019]122号）预下达投资554.28万元。

截止2021年11月30日，项目未进行工程结算审计与工程竣工财务决算审计，已使用资金514.66万元，后续项目审计后还需支付工程尾款。

二、绩效评价结果

通过评价，长生镇龙汇社区（代池丫至高歇头）公路整治项目综合得分84.91分，绩效等级为良。

长生镇在申报道路整治项目时以提升产业项目运输能力和群众出行条件为优先考虑为前提，结合长生镇现有条件，解决了产业运输与群众的出行的问题。长生镇高度重视乡村治理工作，同时因地制宜，开拓创新，坚持以群众为主体德治为先“三治结合”乡村治理的思路治理乡村，但在项目管理、产出指标方面有待进一步提高。

三、存在的问题

（一）项目管理需进一步加强

1.项目送审不及时

项目于2021年3月28日完成验收工作，根据《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》项目需在3个月内编报竣工财务决算，但截止2021年12月20日项目未办理工程结算审计与工程竣工财务审计。

2.未指定项目现场负责人

项目业主单位未指派固定的人员作为业主单位现场负责人。

3.项目档案资料未及时归档装订

截止2021年12月20日项目档案资料未归档装订。

4.项目未独立核算

项目未独立进行核算违反了重庆市交通局《进一步加强农村公路建设管理工作的通知》（渝交计[2018]26 号）的专项资金的核算要求。

（二）项目产出指标有待提高

根据重庆特盾工程检测技术有限公司2020年12月出具的《长生镇龙汇社区（代池丫至高歇头）公路整治项目交工验收质量检测意见》道路建设的厚度少部分未完全达到设计标准要求，因土地产权权属及人户密集无法加宽等原因导致部分道路宽度未完全达到设计标准要求；质量不合格部分较多如：检测边沟断面尺寸22处，不合格7处；涵洞尺寸不合格1处；检测混凝土路面强度53点，不合格1点；错车道不合格1处，混凝土路面平整度检测22处，不合格2处。

四、相关建议

（一）建议项目业主单位尽快编制送审资料尽早完成工程结算审计与工程竣工财务决算审计。

（二）建议项目业主单位在实施建设项目前期明确项目现场负责人，提升项目质量管理

（三）建议各单位进一步加强对项目资料的保管，以保证项目资料的完整性。

（四）建议项目业主单位对专项资金项目进行独立核算，设置项目名称设置二级科目。

（五）建议项目业主在设计前期做好群众的协调工作，对无法协调的土地报送至设计单位，尽早做出设计变更。

（六）建议项目业主对重庆特盾工程检测技术有限公司出具的《交工验收质量检测意见》提出的问题，要求项目施工单位在质保期内尽早做出整改，并对整改后的事项进行复查。

善感乡农纲村楠木湾补充水源工程绩效
评价报告（概述）

- 一、基本情况

- 为贯彻落实重庆市人民政府办公厅《关于印发重庆市农村饮水安全巩固提升试点实施方案的通知》（渝府办〔2019〕5号）指导思想，按照彭水县委、县政府脱贫攻坚工作的总体部署，切实打赢打好农村饮水精准扶贫攻坚战。经研究，县水利局、县扶贫办、县财政局印发《关于下达彭水县2020年农村饮水巩固提升工程（第二批）项目建设计划的通知》（彭水水利发[2020]23号）及《关于下达2021年农村饮水保障工程（第三批）项目建设计划的通知》（彭水水利发[2021]64号）文件，确定由彭水县水利局为责任单位，善感乡人民政府为业主单位，实施建设善感乡农纲村楠木湾补充水源工程。该项目计划总投资340.00万元，截止到2021年12月14日，实际总投资325.76万元，实际总投资占计划总投资的95.81%，实际支付项目资金共计310.13万元，占实际总投资的95.20%。该项目实际于2020年5月25日开工，2020年12月25日完工。

- 二、绩效评价结论

- 通过评价，善感乡农纲村楠木湾补充水源工程综合得分86分，绩效等级为良。

- 善感乡农纲村楠木湾补充水源工程的实施，显著改善了善感乡居民生活条件，为善感乡居民生活生产用水提供了保障，提升了农村居民饮水安全，自流灌溉下游1740亩耕地，改善了善感乡农业灌溉条件，促进了当地农业生产发展。为善感乡场镇居民200户2221人(其中贫困户39户123人）的生产生活用水提供的保障，建成后每年可提供12.00万m³生产生活用水，按单价2.50元/m³计算，其经济净效益值为30.00万，调动了当地居民生产生活积极性等

- 三、存在的问题

- （一）项目未按规定时间组织实施

- 2020年3月11日，彭水县水利局联合彭水苗族土家族自治县扶贫开发办公室、彭水苗族土家族自治县财政局印发《关于下达彭水县2020年农村饮水巩固提升工程（第二批）项目建设计划的通知》（彭水水利发〔2020〕23号）文件，下达善感乡农纲村楠木湾补充水源工程建设计划，该项目实际开工时间为2020年5月25日，超建设计划下达时间60天以上，不符合《重庆市工程类扶贫项目监督管理办法（试行）》“第八条  扶贫项目计划下达后，项目业主或者乡镇政府原则上在60日内组织项目实施。

- （二）资金核算不合规

- 善感乡政府未对善感乡农纲村楠木湾补充水源工程核算到项目，而是直接划分在2020年人饮工程科目中进行核算，无法清晰、及时反映项目收支情况，且不符合《关于转发彭水苗族土家族自治县善感乡人民政府办公室关于印发财政专项扶贫资金管理办法的通知》（善感府发〔2019〕24号）“第十七条 加强财政逐项扶贫资金管理，做到资金到项目，管理到项目，核算到项目，责任到项目，落实绩效管理各项目要求”之规定。

- （三）项目完工不及时

- 善感乡农纲村楠木湾补充水源工程项目计划完工时间为2020年8月25日，因持续降雨导致渣车无法在新建道路上行驶，故2020年8月24日，项目施工单位重庆龙马建筑工程有限公司提交延长工期申报表，申请工期延长至2020年10月25日，经监理单位福建省明兴工程建设有限公司批复同意将完工时间延期至2020年10月25日。2020年10月25日，因持续降雨导致渣车无法在新建道路上行驶，施工单位再次提交延长工期申报表，申请工期延长，并按实际工期为该工程合同工期，当日监理单位同意延期。该项目实际完工时间为2020年12月25日，超计划完工时间4个月。

- 四、相关建议

- （一）建议项目业主单位进一步加强项目实施管理力度，严格按照相关业务管理制度要求，及时组织实施，并加强项目进度、质量、安全管理，切实提高扶贫资金使用绩效。

- （二）建议项目业主单位强化落实，加快项目建设，加大强协调管理力度，严格按进度计划实施，并随时检查项目进展情况，及时协调解决项目施工过程中出现的各种问题，确保项目顺利推进，按时完成。

项目资金绩效目标自评表

| 专项（项目）名称 | 2020年贫困户“精准脱贫保”专项经费 |  |  | 联系人及电话 |  | 向青松 187 1694 6015 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 县扶贫办 |  |  | 实施单位 |  | 县扶贫办 |  |  |  |
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） |  |  |  | 执行率（B/A,%) |  |
|  | 总量 |  | 1462.40 | 总量 |  | 1462.40 |  | 100% |  |
|  | 其中：财政资金 |  | 1462.4 | 其中：财政资金 |  | 1462.4 |  | 100% |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |  |
|  | 为112492人建卡贫困人口购买意外伤害保险、大病补充医疗保险、疾病身故险、贫困户学生重大疾病保险、农房保险。 |  |  |  |  | 完成对112492人建卡贫困人口购买意外伤害保险、大病补充医疗保险、疾病身故险、贫困户学生重大疾病保险、农房保险。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 |  |  | 全年完成值 |  | 完成比例 |  | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
|  | 数量指标 | 为112492人建卡贫困人口购买意外伤害保险、大病补充医疗保险、疾病身故险、贫困户学生重大疾病保险、农房保险。 |  |  | 112492人 |  | 100% |  |  |
|  | 质量指标 | 建档立卡贫困人口医疗保险和医疗救助费用“一站式”结算率100% 建档立卡贫困人口精准脱贫保覆盖率100% |  |  | 112492人 |  | 100% |  |  |
|  | 时效指标 | 贫困户精准脱贫保及时兑现率100% |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 成本指标 | 为建卡贫困户11249人购买精准脱贫保，标准130元/人 |  |  | 112492人 |  | 100% |  |  |
|  | 社会效益 | 112492人建卡贫困人口受益 |  |  | 112492人 |  | 100% |  |  |
|  | 满意度 | 受益建档立卡贫困人口满意度 |  |  | 100% |  | 100% |  |  |

项目资金绩效目标自评表

| 专项（项目）名称 | 2020年市场监督管理补助资金 |  |  | 联系人及电话 |  | 盛浩13896844408 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 彭水自治县市场监督管理局 |  |  | 实施单位 |  | 彭水自治县市场监督管理局 |  |  |  |
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） |  |  |  | 执行率（B/A,%) |  |
|  | 总量 | 94 |  | 总量 |  | 16 |  | 17% |  |
|  | 其中：财政资金 | 94 |  | 其中：财政资金 |  | 16 |  | 17% |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成食品抽检200批次；创建5个“小个专”党建示范点，持续开展党员“三亮”活动，459户党员经营户全部作出“六要六不要”承诺，30户“小个专”非公组织命名为“共产党员示范经营户”，举办2期小个专党组织书记、党务工作者和党建指导员业务培训，共计132人次参训；启动黔中道紫苏油创建标准化建设并验收合格；重大活动的食品安全保障良好；认真开展特种设备安全监管工作，强化执法检查，确保特种设备安全；完成药品抽检任务，保障全县人民的用药安全提升，药品使用单位的资质情况提升；完成化妆品抽检任务，提升了全县人民使用化妆品的安全保障；营造食品安全和文明用餐良好氛围，进一步巩固示范街（店）建设成果。 |  |  |  |  | 完成食品抽检200批次；创建5个“小个专”党建示范点，持续开展党员“三亮”活动，459户党员经营户全部作出“六要六不要”承诺，30户“小个专”非公组织命名为“共产党员示范经营户”，举办2期小个专党组织书记、党务工作者和党建指导员业务培训，共计132人次参训；启动黔中道紫苏油创建标准化建设并验收合格；重大活动的食品安全保障良好；开展特种设备安全检查561家次，出动检查人员1435人次，检查企业503家次；完成药品抽检67例，保障全县人民的用药安全提升，药品使用单位的资质情况提升；完成化妆品抽检30例，提升了全县人民使用化妆品的安全保障；营造食品安全和文明用餐良好氛围，进一步巩固示范街（店）建设成果，指导创建市级规范化农贸市场2家，创建放心肉菜超市2家，开展示范创建五进宣传活动15场。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 指标名称 |  | 年度指标值 |  | 全年完成值 |  | 完成比例 |  | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
|  | 食品抽检批次 |  | 1024 |  | 1024 |  | 100% |  |  |
|  | 创建小个专党建示范点 |  | 5 |  | 5 |  | 100% |  |  |
|  | 创建共产党员示范经营户 |  | 30 |  | 30 |  | 100% |  |  |
|  | 培训小个专党建工作者 |  | 132 |  | 132 |  | 100% |  |  |
|  | 黔中道紫苏油标准化建设 |  | 启动并验收 |  | 启动并验收 |  | 100% |  |  |
|  | 重大活动食品安全满意度 |  | 80% |  | 85% |  | 100% |  |  |
| 绩效指标 | 特种设备隐患整改率 |  | 90% |  | 99% |  | 100% |  |  |
|  | 特种设备风险隐患限时整改率 |  | 90% |  | 99% |  | 100% |  |  |
|  | 公共电梯投保率 |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 药品抽检批次 |  | 50 |  | 50 |  | 100% |  |  |
|  | 化妆品抽检批次 |  | 30 |  | 30 |  | 100% |  |  |
|  | 指导创建市级规范化农贸市场 |  | 2 |  | 2 |  | 100% |  |  |
|  | 创建放心肉菜示范超市 |  | 2 |  | 2 |  | 100% |  |  |
|  | 示范创建五进宣传活动场次 |  | 15 |  | 15 |  | 100% |  |  |
| 说明 | 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目资金绩效目标自评表

| 专项（项目）名称 | 新城地下综合管廊（一期） |  | 联系人及电话 | 陈泽伦 15923609555 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 彭水县新城管委会 |  | 实施单位 | 彭水县城市建设投资有限责任公司 |  |
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A,%) |
|  | 总量 | 4000 | 总量 | 3200 | 80% |
|  | 其中：财政资金 | 2000 | 其中：财政资金 | 2000 |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |
|  | 完成管廊建设投资4000万元 |  |  | 完成管廊建设投资3200万元 |  |
| 绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
|  | 数量指标 | 完成投资 | 全部完成 | 全部完成 |  |
|  | 质量指标 | 项目严格按设计施工、按规范验收 | 全部完成 | 全部完成 |  |
|  | 时效指标 | 工作时效 | 全部完成 | 完成80% | 新城房屋拆迁难度较大，导致现有部分管廊主体未完工; 下一步改进措施,加快协调政府拆迁办及相关部门加大房屋拆迁力度。 |
|  | 成本指标 | 成本控制 | 全部完成 | 完成80% |  |
|  | 经济效益 | 完成项目验收率达到100% | 全部完成 | 基本完成 |  |
|  | 社会效益 | 综合影响 | 全部完成 | 基本完成 |  |
|  | 生态效益 | 空间优化 | 全部完成 | 基本完成 |  |
|  | 可持续影响 | 可持续影响 | 全部完成 | 基本完成 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 基本满意 |  |

项目资金绩效目标自评表

| 专项（项目）名称 | 新专联成立及新的社会阶层人士专项活动经费 |  |  | 联系人及电话 |  | 李振 18996907890 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 中共彭水自治县委统战部 |  |  | 实施单位 |  | 中共彭水自治县委统战部 |  |  |  |
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） |  |  |  | 执行率（B/A,%) |  |
|  | 总量 | 5 |  | 总量 |  | 5 |  | 100% |  |
|  | 其中：财政资金 | 5 |  | 其中：财政资金 |  | 5 |  | 100% |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |  |
|  | 积极引导他们增强发展信心、发挥自身优势，立足本职、展现专长，投身助力彭水建设等重大决策部署；要加强思想引导工作，把他们紧密团结在党的周围，发挥好新媒体从业人员、网络意见人士等在网络阵地上的动员力，为彭水经济建设营造良好氛围；要支持新的社会阶层人士特别是中介组织和社会组织从业人员发挥政府与企业、社会之间的桥梁纽带作用，参与化解社会矛盾。 |  |  |  |  | 组织深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，开展实践调研和联谊联络活动，积极搭建会员创业创新服务平台，最大限度地把新的社会阶层人士统一在党中央周围，发挥优势，建言献策，促进党委和政府科学决策、民主决策。为“十四五”发展开好局、起好步不断贡献统一战线智慧和力量。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 指标名称 |  | 年度指标值 |  | 全年完成值 |  | 完成比例 |  | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
|  | 数量指标 |  | 开展主题培训次数2次以上；开展调查研究次数4次以上；开展服务社会活动（宣讲宣传）次数4次以上。 |  | 100% |  | 100% |  | 已完成 |
|  | 质量指标 |  | 培训合格率90%以上，宣讲人士100人以上，开展调研活动，为彭水发展建言献策，为县委、县政府一些决策提供依据。 |  | 100% |  | 100% |  | 已完成 |
|  | 社会效益 |  | 积极引导他们增强发展信心、发挥自身优势，立足本职、展现专长，投身助力彭水建设等重大决策部署；要加强思想引导工作，发挥好新媒体从业人员、网络意见人士等在网络阵地上的动员力，为彭水经济建设营造良好氛围；积极支持新的社会阶层人士特别是中介组织和社会组织从业人员发挥政府与企业、社会之间的桥梁纽带作用，积极引导他们参与化解社会矛盾、脱贫攻坚、疫情防控等重大社会事务。 |  | 100% |  | 100% |  | 已完成 |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目资金绩效目标自评表

| 专项（项目）名称 | 森林资源管护经费 |  | 联系人及电话 | 丁一玲78442486 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 林业局 |  | 实施单位 | 39个乡镇（街道） |  |
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A,%) |
|  | 总量 | 6573.5 | 总量 | 6389.92 | 97% |
|  | 其中：财政资金 | 6573.5 | 其中：财政资金 | 6389.92 | 97% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |
|  | 1、完成天保工程区国有林管护面积5.39万亩，国有国家级公益林管护面积2.81万亩的管护任务；2、完成集体和个人所有地方公益林管护面积151.48万亩，集体及个人所有国家公益林管护面积72.25万亩的管护任务。3、兑现223.73万亩公益林生态效益补偿和81.38万亩天然商品林停伐管护补助共计3890万元；4、选聘生态护林员3611名，兑现管护补助资金1805.5万元。 |  |  | 1、完成天保工程区国有林管护面积5.39万亩，国有国家级公益林管护面积2.81万亩的管护任务；2、完成集体和个人所有地方公益林管护面积151.48万亩，集体及个人所有国家公益林管护面积72.25万亩的管护任务。3、兑现223.73万亩公益林生态效益补偿和81.38万亩天然商品林停伐管护补助共计3890万元；4、选聘生态护林员3611名，兑现管护补助资金1787.7834万元。 |  |
| 绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
|  | 天保工程区国有林管护面积（万亩） | 5.39 | 5.39 | 100 |  |
|  | 天保工程区集体和个人地方公益林面积（万亩） | 151.48 | 151.48 | 100 |  |
|  | 国有林国家级公益林面积（万亩） | 2.81 | 2.81 | 100 |  |
|  | 集体和个人所有国家级公益林面积（万亩） | 72.25 | 72.25 | 100 |  |
|  | 天保管护当期任务完成率（%） | 100 | 100 | 100 |  |
|  | 森林生态效益当期任务完成率（%） | 100 | 100 | 100 |  |
|  | 集体和个人所有公益林生态效益补偿（万元） | 3724 | 3724 | 100 |  |
|  | 天然林资源管护中央财政补助标准（元/亩） | 3-10 | 3-10 | 100 |  |
|  | 国有国家级公益林管护补助标准（元/亩） | 10 | 10 | 100 |  |
|  | 集体和个人所有公益林补偿补助标准（元/亩） | 12.75 | 12.75 | 100 |  |
|  | 完成生态护林员选聘（人） | 3611 | 3611 | 100 |  |
|  | 生态护林员补助标准（人/年/元 | 5000 | 5000 | 100 |  |
|  | 生态护林员补助兑现（万元） | 1805.5 | 1787.7834 | 99.02 | 按考核兑现扣减管护补助17.7166万元 |

彭水苗族土家族自治县机关事务管理中心项目绩效目标表

| 单位信息： | 县机关事务管理中心 |  | 预算项目： | 公共机构节能改造专项资金 |  |  |  | 职能职责与活动： |  | 01-公共机构节能改造 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门： | 县机关事务管理中心 |  | 项目经办人： | 李爱霞 |  |  |  | 项目总额： |  | 20 |  |  |  | 万元 |
| 预算执行率权重： | 10% |  | 项目经办人电话： | 78449306 |  |  |  | 其中: 财政资金： |  |  |  | 20 |  | 万元 |
| 年度目标： | 完成节水型单位创建活动、完成节约型机关创建、完成能源消费分户、分类、分项计量工作、积极组织实施公共机构能源审计工作、完成食堂油烟检测工作、积极创建国家节约型公共机构示范单位，争取完成人均综合能耗下降、单位建筑面积能耗下降、人均水耗下降目标 |  |  |  |  |  |  | 财政专户管理资金： |  |  |  |  |  | 万元 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位资金： |  |  |  |  |  | 万元 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 社会投入资金： |  |  |  |  |  | 万元 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款： |  |  |  |  |  | 万元 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重(%) |  | 本年权重(%) |  | 指标方向性 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 节水型单位创建个数 |  | ≥ |  | 10 | 10 | 家 | 20 |  | 20 |  | 正向指标 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 节约型机关创建个数 |  | ≥ |  | 10 | 10 | 家 | 20 |  | 20 |  | 正向指标 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 能源审计个数 |  | ≥ |  | 3 | 3 | 家 | 20 |  | 20 |  | 正向指标 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 油烟检测个数 |  | ≥ |  | 20 | 20 | 家 | 20 |  | 20 |  | 正向指标 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 能源消费分户、分类、分项计量建筑栋数 |  | ≤ |  | 5 | 5 | 座 | 10 |  | 10 |  | 正向指标 |  |

彭水苗族土家族自治县司法局绩效目标表

| 单位信息： | 县司法局（本级） |  | 预算项目： | 社区矫正工作者劳务费 |  |  |  | 职能职责与活动： |  | 01-社区矫正 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门： | 县司法局 |  | 项目经办人： | 肖兰 |  |  |  | 项目总额： |  | 169 |  |  |  | 万元 |
| 预算执行率权重： | 10% |  | 项目经办人电话： | 023-78843201 |  |  |  | 其中: 财政资金： |  |  |  | 169 |  | 万元 |
| 年度目标： | 用于支付39名社区矫正社会工作者劳务派遣服务费（含矫正协管员工资、五险一金、劳务公司管理费等） |  |  |  |  |  |  | 财政专户管理资金： |  |  |  |  |  | 万元 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位资金： |  |  |  |  |  | 万元 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 社会投入资金： |  |  |  |  |  | 万元 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款： |  |  |  |  |  | 万元 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重(%) |  | 本年权重(%) |  | 指标方向性 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 社区矫正人员学习时间达标率 |  | ≥ |  | 100 | 100 | % | 10 |  | 10 |  | 正向指标 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 社区矫正人员服务时间达标率 |  | ≥ |  | 100 | 100 | % | 15 |  | 15 |  | 正向指标 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 社区矫正对象列管人数 |  | ≥ |  | 300 | 300 | 人数 | 20 |  | 20 |  | 正向指标 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 社区矫正人员脱管漏管率 |  | ≤ |  | 0 | 0 | % | 10 |  | 10 |  | 反向指标 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 刑释人员重新犯罪率 |  | ≤ |  | 0 | 0 | % | 15 |  | 15 |  | 反向指标 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区矫正人员重新犯罪率 |  | ≤ |  | 0 | 0 | % | 20 |  | 20 |  | 反向指标 |  |

- 彭水苗族土家族自治县公安局项目绩效目标表

| 单位信息： | 县公安局 |  | 预算项目： | 2022年政法转移支付资金 |  |  |  | 职能职责与活动： |  | 01-政府购买社会救助服务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门： | 县公安局 |  | 项目经办人： |  |  |  |  | 项目总额： |  | 1503 |  |  | 万元 |
| 预算执行率权重： | 10% |  | 项目经办人电话： | 78849689 |  |  |  | 其中: 财政资金： |  |  | 1503 |  | 万元 |
| 年度目标： | 目标1：全力维护全县政治社会大局稳定。严厉打击黄赌毒、盗抢骗、食药环等突出违法犯罪；健全完善社会治安防控体系建设，开展社会治理创新，不断提升人民群众的安全感、幸福感和获得感。 目标2：着力夯实公安基层基础。持续优化警务资源配置，保障基层经费开支，强化装备设施建设，不断增强基层实力,提升基层战斗力。 目标3：持续深化大数据智能化建设。抓好信息资源的采集整合工作，全面盘活数据，高度共享共治，不断拓展大数据智能化的源头活水；聚焦实战需求，大力提升大数据服务实战水平。 |  |  |  |  |  |  | 财政专户管理资金： |  |  |  |  | 万元 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位资金： |  |  |  |  | 万元 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 社会投入资金： |  |  |  |  | 万元 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款： |  |  |  |  | 万元 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本年权重(%) |  | 指标方向性 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 刑事案件破案率 |  | ≥ |  | 40 | 40 | 案件数 | 10 | 10 |  | 正向指标 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 群众对公检法工作满意度 |  | ≥ |  | 90 | 90 | 人数 | 20 | 20 |  | 正向指标 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 治安案件查处率 |  | ≥ |  | 75 | 75 | 案件数 | 20 | 20 |  | 正向指标 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持公安部门办案（业务）数量 |  | ≥ |  | 2500 | 2500 | 案件数 | 20 | 20 |  | 正向指标 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 公安机关业务装备配备数量 |  | ≥ |  | 20 | 20 | 套 | 20 | 20 |  | 正向指标 |  |

- 彭水苗族土家族自治县就业和人才事务中心项目绩效目标表

| 单位信息： | 县就业和人才事务中心 |  | 预算项目： | 创业担保贷款贴息补助 |  |  |  | 职能职责与活动： |  | 48-创业担保贷款贴息上级补助 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门： | 县人力资源和社会保障局 |  | 项目经办人： | 肖学荣 |  |  |  | 项目总额： |  | 1,185.00 |  |  |  | 万元 |
| 预算执行率权重： | 10% |  | 项目经办人电话： | 78891171 |  |  |  | 其中: 财政资金： |  |  |  | 1,185.00 |  | 万元 |
| 年度目标： | 帮助下岗失业人员、就业困难人员以及高校毕业生等自谋职业、自主创业，针对他们在创业过程中缺乏启动资金和信用担保，难以获得银行贷款的实际困难，由政府设立再就业担保基金并承担贴息。 |  |  |  |  |  |  | 财政专户管理资金： |  |  |  |  |  | 万元 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位资金： |  |  |  |  |  | 万元 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 社会投入资金： |  |  |  |  |  | 万元 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款： |  |  |  |  |  | 万元 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重(%) |  | 本年权重(%) |  | 指标方向性 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放贷款 |  | ≥ |  | 1.8 | 1.8 | 亿元 | 30 |  | 30 |  | 正向指标 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 |  | ＝ |  | 12 | 12 | 月 | 10 |  | 10 |  | 正向指标 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 回收率 |  | ≥ |  | 95 | 95 | % | 30 |  | 30 |  | 正向指标 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  | 定性 |  | 1 | 1 |  | 10 |  | 10 |  | 正向指标 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 定性 |  | 5 | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 正向指标 |  |

彭水苗族土家族自治县自然灾害预警预防中心项目绩效目标表

| 单位信息： | 县自然灾害预警预防中心（本级） |  | 预算项目： | 防雷业务维持经费 |  |  |  | 职能职责与活动： |  | 01-防雷业务维持经费 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门： | 县自然灾害预警预防中心 |  | 项目经办人： | 黄海游 |  |  |  | 项目总额： |  | 427.32 |  | 万元 |
| 预算执行率权重： | 10 |  | 项目经办人电话： | 78491956 |  |  |  | 其中: 财政资金： |  |  | 427.32 | 万元 |
| 年度目标： | 1.保障人员执行地方津补贴政策执行到位和机构的正常运行；按照“放管服”改革和行政审批标准化要求，规范开展防雷行政审批工作；按照“双随机、一公开”要求，加强对全县50余个防雷安全重点单位的执法检查，开展工业园区建设项目以及政府性投资公益性项目的防雷技术服务，做好雷电灾害的监测预警和气象防灾减灾科普宣传，防范重大防雷安全风险事故。2.按照《关于成立彭水自治县减灾委员会的通知》（彭水府办发〔2019〕103号）文件精神，切实履行好气象灾害防御指挥部办公室在全县气象防灾减灾工作的统筹协调、督促检查指导工作等工作职责，提高气象防灾减灾成效。3.按照县委县政府关于防范化解重大风险攻坚战、安全生产和自然灾害防治工作的部署要求，强化气象灾害监测，及时发布气象灾害预警信息，充分发挥气象在自然灾害防治工作中的第一道防线作用。 |  |  |  |  |  |  | 财政专户管理资金： |  |  |  | 万元 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位资金： |  |  |  | 万元 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 社会投入资金： |  |  |  | 万元 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款： |  |  |  | 万元 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本年权重(%) | 指标方向性 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 提供决策气象服务材料300期 |  | ≥ |  | 300 | 300 | 期/年 | 10 | 10 | 正向指标 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时效。 |  | ≤ |  | 1 | 1 | 年 | 10 | 10 | 正向指标 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 对全县50余个防雷安全重点单位的执法检查，开展工业园区建设项目以及政府性投资公益性项目的防雷技术服务。 |  | ≥ |  | 50 | 50 | 家/个/批次 | 10 | 10 | 正向指标 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算部门耗费的成本资源 |  | ＝ |  | 142.44 | 69 | 万元/年 | 10 | 10 | 正向指标 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥气象在自然灾害防治工作的第一道防线作用，提高气象防灾减灾工作成效，保障人民群众生命财产安全。 |  | 定性 |  | 2 | 2 | 良 | 10 | 10 | 正向指标 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥气象在自然灾害防治工作的第一道防线作用，提高气象防灾减灾工作成效，保障人民群众生命财产安全。 |  | 定性 |  | 2 | 2 |  | 10 | 10 | 正向指标 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高气象防灾减灾成效，消除重特大防雷安全事故风险隐患，最大限度保障人民群众生命财产安全，提高社会公众气象防灾减灾意识。 |  | 定性 |  | 5 | 5 | 良 | 10 | 10 | 正向指标 |  |
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 满意程度 |  | ≥ |  | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指标 |  |

- 彭水苗族土家族自治县规划和自然资源局部门整体绩效目标表

单位：万元

| 部门(单位)名称 | 彭水苗族土家族自治县规划和自然资源局 |  | 部门支出预算数 | 30343.34万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 当年整体绩效目标 | 贯彻执行国家、省（市）有关自然资源管理的法律、法规和政策，编制和实施全县自然资源规划，土地利用总体规划和其他专项工作。 主要包括实现以下四个方面的工作：一、社会效益。保护与合理利用土地、矿产资源等自然资源，保持全县土地利用的良性循环，确保全县耕地、建设用地的动态平衡；消除地灾隐患，保证人民群众生命财产安全。二、经济效益。实现土地收益稳定增长，矿产资源市场规范且得到合理开发利用。三、生态效益。严格耕地保护，通过土地整理使农田水利设施得到明显改善。四、可持续影响。通过合理开发和利用土地、矿产资源，实现优化配置和合理利用国土、矿产资源，落实节约集约利用土地资源工作。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 产出指标 | 不动产权属调查、发放不动产权证书 | 20 | 份 | ≥ | 20000 |
| 产出指标 | 土地出让供应项目 | 15 | 个 | ≥ | 15 |
| 产出指标 | 基本农田耕地保护率 | 20 | % | ≥ | 95 |
| 社会效应 | 土地出让收入 | 30 | 元 | ≥ | 90000万元 |
| 社会效应 | 减少权属纠纷 | 15 | % | ≥ | 95 |

- 彭水苗族土家族自治县人力资源和社会保障局部门整体绩效目标表

单位：万元

| 部门(单位)名称 | 彭水苗族土家族自治县人力资源和社会保障局 |  | 部门支出预算数 | 7168.74万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 当年整体绩效目标 | 1.负责全县职业能力建设，完成职业技能鉴定；2.负责高层次人才规划、引进、选拔、培养和管理，负责组织实施事业单位人员招聘工作；3.组织实施劳动保障监察制度，依法查处违法案件，统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度，仲裁、调解劳动人事争议案件；5.贯彻执行劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，完成企事业单位人员工伤认定，劳动能力鉴定；6.负责管理相关人事档案、民生档案，负责做好人力社保领域安全和维护稳定工作；7.完成全年社会保险登记工作，建立用人单位社会保险档案；8.管理参保人员缴费记录和社会保险待遇权益记录，提供社会保险查询、咨询服务；9.审核办理退休，支付全县退休人员社会保险待遇；10.完成民政定补人员及八大员代发工作；根据市、县工作安排部署，实施积极就业创业政策，全面完成市县下达的目标任务。一是通过人力资源市场发布企业用工信息，结合一系列专场招聘活动，帮扶各类人员实现就业。二是通过公益性岗位开发、创建扶贫车间、东西部劳务协作等措施，帮扶贫困人员实现就业，实现零就业家庭动态清零。三是落实社保补贴、就业见习补贴、一次性创业补贴等政策，引导和鼓励企业吸纳带动就业，促进灵活就业和多形式就业。四是加大扩面和征收力度，提高参保率和征缴率, 加强失业保险监测、用工监测，扎实有效开展失业保险工作。五是充分发挥人力资源公司、劳务经纪人作用，积极做好市信产企业用工保障。六是做好流动人员人事档案管理服务，推进档案数字化工作。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 数量指标 | 公开招聘事业人员人数 | 20 | 人 | ≥ | 500 |
| 数量指标 | 民定补补贴人员数量 | 20 | 人 | ≥ | 150 |
| 时效指标 | 资金在规定时间下达率 | 20 | % | ≥ | 95 |
| 社会效益指标 | 因养老问题发生的重大群体性事件 | 20 | 次 | ＝ | 0 |
| 服务对象满意度 | 争取服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 99 |

- 彭水苗族土家族自治县融媒体中心部门整体绩效目标表

单位：万元

| 部门(单位)名称 | 彭水苗族土家族自治县融媒体中心 |  | 部门支出预算数 | 1211.3万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 当年整体绩效目标 | 2022年，彭水苗族土家族自治县融媒体中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,以及习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。围绕中心，服务大局，精心安排部署，周密组织实施，唱响主旋律，传播正能量，讲好彭水故事，切实承担起彭水主流媒体应负的政治责任。不断开辟学在深处、谋在新处、干在实处、走在前列的新境界，为高质量建设民族地区产城景融合发展示范区，打造重要的生态康养和休闲运动基地，建成具有民族特色的国际知名旅游城市作出新的更大贡献，为奋力谱写社会主义现代化建设新征程的彭水篇章营造舆论宣传的“最强音”。 全年绩效目标工作目标如下： 一、宣传党的路线、方针、政策，开展新闻宣传报道，营造良好舆论环境，发挥党和政府与群众之间桥梁纽带作用。 二、推进县级媒体融合，做好媒体融合推广工作，做好媒体平台重大宣传、主题策划。 三、做好《彭水日报》、彭水电视台、彭水广播电台、重庆彭水网、彭水手机报、彭水手机台、苗乡彭水APP、彭水融媒微信公众号、《彭水日报》数字报等全媒体平台的建设、管理、运营、刊载、播发等工作。 四、依法运营和刊播广告。 五、做好中央、市、县广播电视节目信号的无线传输覆盖和转播工作，确保广播电视节目的播出安全。 六、做好党的建设工作和意识形态工作。 七、完成县委、县政府及县委宣传部交办的其他任务。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 数量指标 | 全年《彭水日报》刊发期数 | 10 | 期 | ≥ | 242 |
|  | 全年《彭水日报》数字报刊发期数 | 10 | 期 | ≥ | 242 |
|  | 全年苗乡彭水APP刊发稿件 | 10 | 条 | ≥ | 7790 |
|  | 全年彭水电视台播出栏目 | 10 | 期 | ≥ | 1596 |
|  | 全年彭水电台播出栏目 | 10 | 期 | ≥ | 876 |
|  | 全年彭水融媒微信公众号刊发稿件 | 10 | 条 | ≥ | 1770 |
|  | 全年彭水手机报刊发期数 | 10 | 期 | ≥ | 219 |
|  | 全年彭水手机台刊发稿件 | 10 | 条 | ≥ | 1408 |
|  | 全年重庆彭水网刊发稿件 | 10 | 条 | ≥ | 10000 |
| 社会效益 | 传递党政声音 关注社会民生 服务区域发展 | 10 | % | ≥ | 90 |
| 服务对象满意度 | 读者、观众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 |

- 彭水苗族土家族自治县统计局部门整体绩效目标表

单位：万元

| 部门(单位)名称 | 彭水苗族土家族自治县统计局 |  |  | 部门支出预算数 | 561.52万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 当年整体绩效目标 | 组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查；核算全县地区生产总值。组织实施全县一、二、三产业有关统计调查。发布全县性基本统计资料；发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督；建立健全全县经济社会发展的统计监测和评价体系；组织制定全县统计数据库和网络的基本标准和运行规则。开展社情民意调查，为县委县政府决策提供参考，推动全县群众的满意度全面提升，实现2022年市对县群众满意度调查指标考核有新进步。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 指标 |  | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 非一套表上报率 | 10 | % | ＝ | 100 |
|  |  | 开展社情民意调查 | 20 | 项 | ≥ | 9 |
|  |  | 统计抽样调查 | 20 | % | ＝ | 100 |
|  |  | 一套表上报率 | 15 | % | ＝ | 100 |
|  | 质量指标 | 完成本部门重点工作及县委县政府交办工作 | 10 | % | ＝ | 100 |
|  | 时效指标 | 2022年12月31日前完成 | 5 | % | ＝ | 100 |
| 社会效应 | 经济效益 | 2022年国民经济核算数据公布 | 5 | % | ＝ | 100 |
|  | 社会效益 | 将统计调查结果应用于县委、县政府决策部署；进一步改善教育、医疗、交通、养老等社会问题；为全县经济社会发展提供数据支撑。 | 10 | % | ＝ | 100 |
| 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 满意率 | 5 | % | ≥ | 95 |

- 彭水苗族土家族自治县文化和旅游发展委员会部门整体绩效目标表

单位：万元

| 部门(单位)名称 | 彭水苗族土家族自治县文化和旅游发展委员会 |  | 部门支出预算数 | 2534.25万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 当年整体绩效目标 | 贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作的方针政策和法律法规，起草规范性文件并组织实施，统筹规划全县文化和旅游、体育产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化产业和旅游产业发展。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 产出指标 | 每年至少20场关于文化旅游宣传的节目表演 | 100 | 场次 | ≥ | 20 |
| 履职效能 | 认真履行文旅委应有的职能职责 | 100 | % | ≥ | 100 |
|  | 宣传彭水的旅游文化 | 100 | 场次 | ≥ | 20 |
| 可持续发展能力 | 提高彭水文化旅游的持续发展影响 | 100 | 万户 | ≥ | 10 |
| 服务对象满意度 | 至少1万名以上的市民满意 | 100 | 人次 | ≥ | 10000 |