附件1

彭水自治县2021年重点建设项目名单

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 项目 类型 | 主要建设内容及规模 | 总投资 | 2021年 投资额 | 项目业主 | 计划开复工月份 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  | 4409291 | 1035195 |  |  |  |
| 一、责任部门：县新城管委会，责任领导：罗道书，王凡鹏 |  |  |  |  | 328548 | 70800 |  |  |  |
| 1 | “双创”孵化平台建设项目 | 新城 | 续建 | 用地面积44424m²，总建筑面积156596m² | 49794 | 20000 | 城投公司 | 1月 | ★2021年市级重大项目 |
| 2 | 新城消防站与训练基地 | 新城 | 续建 | 新建房屋12000m² | 6500 | 1500 | 城投公司 | 1月 |  |
| 3 | 新城市民中心广场 | 新城 | 续建 | 建设56000m²广场 | 2300 | 1000 | 城投公司 | 1月 |  |
| 4 | 新城39号路 | 新城 | 续建 | 道路全长3147m，宽24m | 16547 | 5000 | 城投公司 | 1月 |  |
| 5 | 新城3号路 | 新城 | 续建 | 道路全长2193m，宽24m | 13830 | 1500 | 城投公司 | 1月 |  |
| 6 | 新城29号路 | 新城 | 续建 | 道路全长524m | 3100 | 2000 | 城投公司 | 1月 |  |
| 7 | 新城2号和4号路 | 新城 | 续建 | 2#路长1109m，宽24m；4#路长1282m，宽24m | 10769 | 2000 | 城投公司 | 1月 |  |
| 8 | 新城5号路 | 新城 | 续建 | 长1632m，宽16m | 4247 | 1000 | 城投公司 | 1月 |  |
| 9 | 新城1号路 | 新城 | 续建 | 长2126.743m，宽24m | 16378 | 3800 | 城投公司 | 1月 |  |
| 10 | 新城31号路 | 新城 | 续建 | 长1076m，宽16m | 3083 | 2000 | 城投公司 | 1月 |  |
| 11 | 新城9号路 | 新城 | 新开工 | 长589m，宽16m | 1700 | 1700 | 城投公司 | 3月 |  |
| 12 | 人武部建设工程 | 新城 | 新开工 | 用地面积22931m²，总建筑面积19676m²，建设武装部业务用房、民兵训练基地等 | 8000 | 3000 | 城投公司 | 1月 |  |
| 13 | 新城酒店建设项目 | 新城 | 新开工 | 占地面积60亩，按照200个房间设置，建筑面积35000m² | 35000 | 2000 | 城投公司 | 11月 |  |
| 14 | 新城道路工程40号路 | 新城 | 新开工 | 道路全长870m | 3100 | 3000 | 城投公司 | 5月 |  |
| 15 | 新城靛水片区防洪工程 | 新城 | 新开工 | 新建和改建河道防洪护岸工程约6.3km，建设桥梁、箱涵、挡墙、坡面防护等 | 45000 | 8000 | 城投公司 | 7月 |  |
| 16 | 滨河北路 | 新城 | 新开工 | 长1581m，宽16m | 5100 | 2000 | 城投公司 | 9月 |  |
| 17 | 五湖公园 | 新城 | 新开工 | 建设公园573亩 | 8000 | 3000 | 城投公司 | 9月 |  |
| 18 | 新城消防主题公园 | 新城 | 新开工 | 建设公园100亩 | 3300 | 500 | 城投公司 | 12月 |  |
| 19 | 新城市政道路绿化工程 | 新城 | 新开工 | 1、2、3、4、5、8、12、广场路栽植行道树 | 800 | 800 | 城投公司 | 1月 |  |
| 20 | 新城物流园一期建设项目 | 新城 | 新开工 | 总占地面积700亩，建设冷链物流及标准厂房约150000m² | 30000 | 2000 | 城投公司 | 12月 |  |
| 21 | 新城殡仪馆及公墓建设项目 | 新城 | 新开工 | 建设配套道路、殡仪馆及公墓，总占地面积406亩 | 50000 | 2000 | 城投公司 | 12月 |  |
| 二、责任部门：县九黎城管委会，责任领导：程途 |  |  |  |  | 353516 | 84700 |  |  |  |
| 22 | 蚩尤九黎城九黎文化区建设项目 | 蚩尤九黎城 | 续建 | 总建筑面积81968m²，古代彭水县城八大商号、重庆特色土特产一条街、传统手工艺非遗文化一条街、十大名捕、名人大院、民俗大院、红楼、镖局、公馆、衙门、卫所、宗祠等 | 33303 | 10000 | 九黎旅游控股集团公司 | 1月 |  |
| 23 | 蚩尤九黎城旅游配套设施建设项目 | 蚩尤九黎城 | 新开工 | 游客集散中心总建筑面积81057m²，苗族文化产业园总建筑面积24109m²，治理撮箕沟滨江河景观工程河道长2942m² | 100877 | 16000 | 盐丹文化旅游开发公司 | 6月 | ★2021年市级重大项目 |
| 24 | 九黎城片区棚户区改造项目 | 蚩尤九黎城 | 新开工 | 改造区域总占地面积310.4亩，征收拆除危旧房116户42500m²，建安置房74180m²，其中住宅56737m²、门面3778m²、配套用房425m²、地下车库及设备用房13240m² | 32037 | 5000 | 江汇建设工程公司 | 6月 |  |
| 25 | 高铁南站游客集散中心 | 蚩尤九黎城 | 新开工 | 总建筑面积64584m²：枢纽中心及配套用房5296m²；游客集散接驳中心及配套用房5635m²，商业用房7064m²，地下停车场44632m²，设备及库房1956m²；广场19412m² | 28163 | 7200 |  | 9月 |  |
| 26 | 高铁站前大道新建项目 | 蚩尤九黎城 | 新开工 | 站前广场大道双向8车道，宽30m，长2132m，人行道宽11m，综合管廊及管沟 | 21537 | 6000 |  | 9月 |  |
| 27 | 高铁片区锦绣大道新建项目 | 蚩尤九黎城 | 新开工 | 双向4车道，长1430m，车道宽度16米，人行道宽8m，单仓管廊及管沟；锦绣双洞双向4车道隧道，长1226m，宽14米，人行道宽4m | 29103 | 8000 |  | 9月 |  |
| 28 | 高铁片区前程大道新建项目 | 蚩尤九黎城 | 新开工 | 主路双向6车道，长768m，宽23m，人行道宽11m，单仓管廊及管沟；辅路长414m，宽16m，人行道总宽度8m；前程双洞双向6车道隧道，长4184m，宽21米，人行道宽4m | 88646 | 26000 |  | 9月 |  |
| 29 | 高铁片区纵六和纵七道路新建项目 | 蚩尤九黎城 | 新开工 | 纵六路双向4车道，长2067m，宽16m，人行道宽8m，单仓管廊及管沟；纵七路双向4车道，长549m，宽15m，人行道宽6m，单仓管廊及管沟 | 15049 | 4500 |  | 9月 |  |
| 30 | 高铁片区水系改道治理项目 | 蚩尤九黎城 | 新开工 | 水系改道治理长度3843m，采用衡重式挡墙，挡墙总长6388m，平均高度5m | 4801 | 2000 |  | 9月 |  |
| 三、责任部门：县交通局，责任领导：谭祥平 |  |  |  |  | 232116 | 45000 |  |  |  |
| 31 | 渝湘高速铁路 | — | — | 彭水境内约70km，境内投资105亿元 | — | — | ———— | 1月 | ☆市级主导的跨区项目 |
| 32 | 渝湘高速扩能项目 | — | — | 彭水至武隆段境内35km；彭水至酉阳段境内60km，境内投资105亿元 | — | — | ———— | 1月 | ☆市级主导的跨区项目 |
| 33 | 火车站站前广场（一期）工程 | 汉葭街道 | 续建 | 用地面积为22321m²，建筑面积7303m²，其中地上建筑面积7144m²，地面广场12057m²，箱涵约150m，边坡治理约130m | 12981 | 4000 | 福冠公司 | 1月 |  |
| 34 | 鹿角乌江大桥 | 鹿角镇 | 续建 | 新建桥梁726m，主跨282.7m，结构为下承式劲性骨架拱桥 | 13460 | 4000 | 福冠公司 | 1月 |  |
| 35 | S523郁山沙湾大桥至连湖镇路面改造工程 | 郁山镇 联合乡 连湖镇 | 新开工 | S523省道路面改造32km | 3000 | 3000 | 县公路管护中心 | 3月 |  |
| 36 | 农村通畅公路 | 有关乡镇（街道） | 新开工 | 新建农村通畅公路200km | 12000 | 12000 | 有关乡镇（街道） | 3月 |  |
| 37 | 阿依河至黄家旅游公路工程 | 绍庆街道、黄家镇 | 新开工 | 新建二级路路10km | 37000 | 6000 | 福冠公司 | 3月 |  |
| 38 | 九黎城至徐家坝区段滨江路 | 绍庆街道 | 新开工 | 按二级公路标准新建九黎城至徐家坝区段滨江路长5.1km，路基标准宽度24m | 18000 | 5000 | 福冠公司 | 3月 |  |
| 39 | 下塘乌江大桥 | 绍庆街道 | 新开工 | 下塘乌江大桥两端接渝湘高速彭水西出口与九黎城，主桥长度约290m | 15000 | 2000 | 福冠公司 | 9月 |  |
| 40 | 渝湘高铁南站城市综合交通枢纽站 | 蚩尤九黎城 | 新开工 | 按高铁站房12000m²规划城市综合交通枢纽，实现无缝衔接 | 30000 | 6000 |  | 9月 |  |
| 41 | 黔石高速连湖互通至郁山公路 | 郁山镇 联合乡 连湖镇 | 新开工 | 里程约26km，按二级路标准建设，路基宽度8.5m，路面宽度7.5m，路面结构为沥青混凝土 | 66000 | 1000 | 福冠公司 | 11月 |  |
| 42 | G65清平互通立交工程 | 保家镇 | 新开工 | 互通立交长3km | 15000 | 1000 | 福冠公司 | 11月 |  |
| 43 | G211鸡冠梁隧道改造工程 | 万足镇 | 新开工 | 原级改造2.12公里 | 9675 | 1000 |  | 7月 |  |
| 四、责任部门：县住房城乡建委，责任领导：王凡鹏 |  |  |  |  | 1170486 | 179976 |  |  |  |
| 44 | 新嶺域 | 新城 | 续建 | 二期住宅74977m²、商铺4465m²，三期一组团住宅70145m²、商铺8089m²，三期二组团住宅78931m²、商铺5324m²，四期商业69333m² | 146290 | 16000 | 建工新城置业公司 | 1月 |  |
| 45 | 飞洋华府建设项目 | 新城 | 续建 | 1-47栋楼共231188m² | 80000 | 15000 | 飞洋实业公司 | 1月 |  |
| 46 | 鑫沃·世纪城二期 | 新城 | 续建 | 高层、洋房、商业及附属工程总建筑面积171349m² | 112500 | 5000 | 鑫沃置业公司 | 1月 |  |
| 47 | 鑫沃·恒阳府 | 新城 | 续建 | 新建住宅约360000m²及配套工程 | 145000 | 5000 | 秦泰云华置业公司 | 1月 |  |
| 48 | 世界咨花 | 新城 | 续建 | 总规模600000m² | 35000 | 5000 | 芸润房地产开发公司 | 1月 |  |
| 49 | 交建·凤凰台 | 新城 | 续建 | 总建筑面积169422m² | 33000 | 6000 | 龙洞湾置业公司 | 1月 |  |
| 50 | 交建·凤凰湾 | 新城 | 续建 | 一期总建筑面积86671m²，二期总建筑面积82811m² | 24000 | 8000 | 鑫庆置业有限公司 | 1月 |  |
| 51 | 振科·璟宸府 | 新城 | 续建 | 总建筑面积为233647 m²，共 6 栋高层住宅、26 栋多层住宅，1 栋多层商业 | 24000 | 7000 | 振科置业公司 | 1月 |  |
| 52 | 两江城二期 | 老城 | 续建 | 共计约450000m² | 190000 | 50000 | 世宏实业公司 | 1月 |  |
| 53 | 凯邦·两江城 | 老城 | 续建 | 一期2#3#4#10#11#及1#地下车库，建设规模约190000m² | 140000 | 12000 | 凯邦公司 | 1月 |  |
| 54 | 乌江门一期 | 老城 | 续建 | 一期续建5-8号楼，新建9-12号楼，总建筑面积约230000m²，二期总建筑面积约150000m²，三期总建筑面积约110000m² | 107420 | 13000 | 创盛房地产开发公司 | 1月 |  |
| 55 | 依云水岸二期 | 老城 | 续建 | 新建住宅小区113552m² | 30000 | 16000 | 旅投景典房地产开发公司 | 1月 |  |
| 56 | 港腾·高山流水 | 老城 | 续建 | 一期9、10#楼31882m²，11#楼面积15074m²；二期B6、B7#楼交付40000m²；B4、B5#楼建设面积40000m²；二期A、B区1#2#3#楼和车库约73000m²及附属工程 | 46000 | 12000 | 俊帆房地产开发公司 | 1月 |  |
| 57 | 香江豪园19号楼 | 老城 | 续建 | 新建商品住宅23058m² | 2300 | 1000 | 宏西吉房地产开发公司 | 10月 |  |
| 58 | 黔龙阳光国际 | 老城 | 续建 | 四期61000m²商住楼，五期100000m²商住楼 | 48000 | 2000 | 黔龙阳光地产开发公司 | 6月 |  |
| 59 | 老旧小区改造 | 老城 | 新开工 | 涉及1163户48栋，面积约121200m²，外墙整治，线网，消防标识标线，排污管下水道，电梯加装、地面油化或白改黑楼顶漏，楼梯，栏杆 | 6976 | 6976 | 城投公司 | 6月 |  |
| 五、责任部门：县城管局，责任领导：王凡鹏 |  |  |  |  | 208700 | 106500 |  |  |  |
| 60 | 新城供水工程（一期） | 新城 | 续建 | 总建设管网DN200~DN700长度14568m，过节预埋管DN100 ~DN200无缝钢管给水管2691m | 2100 | 1400 | 城投公司 | 1月 |  |
| 61 | 两江桥维修加固工程 | 老城 | 新开工 | 进行维修加固桥梁上部结构及全桥整体涂装 | 4500 | 3000 | 城投公司 | 3月 |  |
| 62 | 两江假日酒店至郁江二桥连接道工程 | 老城 | 新开工 | 新建道路连接道长700米，包括边坡防护工程、桥梁工程、交通工程、绿化工程、照明工程 | 8800 | 8800 | 城投公司 | 3月 |  |
| 63 | 智能停车场建设项目 | 老城 | 新开工 | 在九曲河、下坝石油公司、罐头厂、外河坝、五桥桥头（烟厂公司办公楼）新建立体停车场5个，引入统一停车综合管理服务平台，供市民使用的停车APP，统一的停车收费管理系统 | 30000 | 15000 | 城投公司 | 5月 |  |
| 64 | 城北隧道至青龙嘴连接道工程 | 老城 | 新开工 | 改建道路长2.5km，桥梁一座 | 50000 | 20000 | 城投公司 | 5月 |  |
| 65 | 水泥厂至两江广场道路扩宽工程 | 老城 | 新开工 | 改建市政道路1500m，包括拆除房屋，管网工程，绿化工程，照明工程等 | 50000 | 20000 | 城投公司 | 5月 |  |
| 66 | 城区隧道整治工程 | 老城 | 新开工 | 完成观音岩隧道、学坝隧道安全整治 | 30000 | 5000 | 城投公司 | 5月 |  |
| 67 | 环卫基地工程 | 绍庆街道 | 新开工 | 占地面积约20亩，建设垃圾压缩站、环卫物资仓库、环卫综合业务楼、智慧环卫监控系统、环卫车辆停车场、洗车场及临时维修场、厨余垃圾处置场等 | 20000 | 20000 | 城投公司 | 9月 |  |
| 68 | 天外天到南门洞道路拓宽工程 | 老城 | 新开工 | 道路总长575.429m，配件DN500雨水管网 | 6000 | 6000 | 城投公司 | 5月 |  |
| 69 | 乌江三桥节点改造 | 老城 | 新开工 | 沙沱街180m、乌江三桥连接道90m、乌江东路60m，按照城市支路改造 | 1500 | 1500 | 城投公司 | 5月 |  |
| 70 | 靛水垃圾填埋场封场及生态恢复项目 | 新城 | 新开工 | 对60亩的填埋场进行膜覆盖，并种植绿化；新建雨污分流渠2km、步道1km、导气管50处；对渗漏液处理厂进行提质改造，使污水长期稳定达标排放 | 5000 | 5000 | 县城管局 | 6月 |  |
| 71 | 彭水中学AB校区连接通道项目 | 老城 | 新开工 | 新建人行天桥1座，长约25米，宽4米；新建门卫室约12m²；走廊铺装约400m²以及环境绿化等；拆迁民房约660m² | 800 | 800 | 城投公司 | 6月 |  |
| 六、责任部门：县规划自然资源局，责任领导：王凡鹏 |  |  |  |  | 32900 | 31500 |  |  |  |
| 72 | 桑柘镇黄沙溪等6个饰面用灰岩矿及润溪乡建筑石料用灰岩矿 | 桑柘镇、润溪乡 | 新开工 | 新建出让饰面用灰岩矿山5个大型矿山、建筑石料用灰岩矿山1个小型矿山 | 5000 | 5000 | 有关企业 | 1月 |  |
| 73 | 鞍子镇冯家村等20个土地整治项目 | 有关乡镇（街道） | 新开工 | 土地平整面积5600公顷、修建田间道路180公里、修建农田水利实施190余处 | 4200 | 4200 | 县国土整治和生态修复中心 | 5月 |  |
| 74 | 绍庆街道过江村等2个土地整治项目 | 有关乡镇（街道） | 新开工 | 土地平整面积达840公顷、修建田间道路40公里、修建农田水利实施30余处 | 2400 | 2400 | 县国土整治和生态修复中心 | 5月 |  |
| 75 | 国土综合整治“旱改水”项目 | 有关乡镇（街道） | 新开工 | 土地平整面积达30公顷、修建灌溉及排水工程20余处 | 1000 | 1000 | 县国土整治和生态修复中心 | 10月 |  |
| 76 | 历史遗留矿山地质环境恢复治理与复垦 | 有关乡镇（街道） | 新开工 | 完成200亩矿山环境恢复治理，拆除房屋，恢复损毁土地生态环境 | 1000 | 1000 | 县国土整治和生态修复中心 | 8月 |  |
| 77 | 走马乡走马村等53个建设用地复垦项目 | 有关乡镇（街道） | 新开工 | 完成农村建设用地复垦470亩 | 9400 | 9400 | 城投公司 | 3月 |  |
| 78 | 斜田坡滑坡治理工程 | 汉葭街道 | 新开工 | 对1#、2#滑坡进行治理：1#滑坡抗滑桩50根+2#滑坡抗滑桩40根+排水沟900m | 600 | 500 | 县地质灾害防治中心 | 3月 |  |
| 79 | 保家镇集镇地灾综合治理项目 | 保家镇 | 新开工 | 建设抗滑桩150根、坡面格构、锚喷7100m | 2000 | 700 | 县地质灾害防治中心 | 3月 |  |
| 80 | 地质灾害专业（三级）绍庆街道等乡镇街道监测预警点建设 | 有关乡镇（街道） | 新开工 | 对327个地灾隐患点布设地面裂缝监测仪7000套，墙裂缝监测仪6000套，普适型GNSS监测点12000套 | 2800 | 2800 | 有关乡镇（街道） | 7月 |  |
| 81 | 地质灾害灾后重建项目 | 有关乡镇（街道） | 新开工 | 建设桩板墙2000m、排水沟4000m，危岩清除7000m³ | 4500 | 4500 | 县地质灾害防治中心 | 3月 |  |
| 七、责任部门：县文化旅游委，责任领导：冉靖 |  |  |  |  | 627727 | 79000 |  |  |  |
| 82 | 阿依林海康养旅游度假区 | 联合、芦塘、普子 | 续建 | 30000亩红豆杉生态农业观光园、4000亩生态农林体验园、原生态森林度假园、红豆杉特色小镇 | 210000 | 5000 | 纵深旅游公司 | 1月 |  |
| 83 | 阿依河5A景区提档升级项目 | 阿依河景区 | 续建 | 接待中心商业区1-4号楼整体改造；千步梯至青龙谷环线、岩头坝、牛角寨、青龙洞，景区内设施设备升级改造 | 15000 | 3000 | 乌江画廊旅游开发公司 | 1月 |  |
| 84 | 乌江画廊景区（彭水段）提档升级建设项目 | 乌江画廊景区 | 续建 | 游船俱乐室内装修；景观大门停车场边坡治理及景区公厕；环湖游步道；电子票务及停车收费系统；湖心小苑；养心湖畔；景区栈道及码头基础设施提档升级；打造游船10艘，钢质趸船2艘 | 15000 | 2000 | 乌江画廊旅游开发公司 | 1月 |  |
| 85 | 蚩尤九黎城景区提档升级改造工程 | 蚩尤九黎城 | 续建 | 分两期建设，建设内容包括核心景点提档升级工程和基础设施改造工程 | 62445 | 10000 | 九黎文化旅游投资公司 | 1月 |  |
| 86 | 摩围山日月星辰森林康养中心 | 摩围山景区 | 续建 | 总建筑面积为58691m²，其中，居家康养建筑面积4309m²：旅游接待住宿康养建筑面积32299m²，地下车库建筑面积22084m² | 55000 | 9000 | 九黎旅游控股集团公司 | 1月 | ★2021年市级重大项目 |
| 87 | 摩围山休闲度假康养基地一期项目 | 摩围山景区 | 续建 | 总占地面积400亩，总建筑面积156594m²，包括摩围康养生态休闲园建设配套用房、摩围康养生态社区，配套完善社区道路、绿化、给排水及电力等基础设施 | 69658 | 20000 | 摩围山旅游开发公司 | 1月 | ★2021年市级重大项目 |
| 88 | 摩围山乡村振兴建设项目 | 摩围山景区 | 续建 | 建设生态田园区、秘境拓展区、民俗风情区、花夲观赏区、配套基础设施 | 37876 | 5000 | 摩围山旅游开发公司 | 1月 |  |
| 89 | 九黎旅游运输综合服务中心及配套设施项目 | 新城 | 续建 | 占地93830m²，总建筑面积20633m²，配套建设车辆训练场地28640m²、车辆停车场17100m² | 33639 | 5000 | 江汇建设工程公司 | 1月 |  |
| 90 | 郁山盐温泉疗养度假区及配套工程 | 郁山镇 | 续建 | 占地49271m²，总建筑面积41573m²，新建接待中心、餐饮会议中心、温泉盐浴中心、客房中心、客房管理中心等 | 59960 | 5000 | 盐丹文化旅游开发公司 | 1月 |  |
| 91 | 摩围山老年康养中心 | 摩围山景区 | 续建 | 建设康复门诊，公共服务用房，老年服务中心，并配套实施园林绿化及景观、道路及广场等 | 31500 | 5000 | 摩围山旅游开发公司 | 1月 | ★2021年市级重大项目 |
| 92 | 摩围山旅游度假区森林旅游基地建设项目（一期） | 摩围山景区 | 新开工 | 入口区11公顷、草坪区23公顷、特色体验项目区30.9公顷、游览观景区48.8公顷四大功能分区，土建工程、道路广场工程、生态旅游景观工程及基础配套工程 | 37649 | 10000 | 九黎旅游控股集团公司 | 3月 |  |
| 八、责任部门：县水利局，责任领导：谭祥平 |  |  |  |  | 233318 | 59719 |  |  |  |
| 93 | 凤升水库工程 | 龙射镇 | 续建 | 中型水利工程，水库总库容1132万m³，调水工程，砼面板堆石坝，干支渠27.4km | 57474 | 3000 | 龙凤公司 | 1月 |  |
| 94 | 龙虎水库工程 | 黄家镇 | 续建 | 中型水利工程，水库总库容总库容1087万m³，砼重力坝，干支渠31.5km | 34927 | 3000 | 龙凤公司 | 1月 |  |
| 95 | 靛水新城乌江滨江段防洪护岸综合治理工程 | 绍庆街道 | 续建 | 治理河道长4685m | 28840 | 10000 | 福冠公司 | 1月 |  |
| 96 | 茨竹湾水库 | 靛水街道 | 续建 | 库底清淤、库周防护、借水工程 | 9808 | 1500 | 福冠公司 | 1月 |  |
| 97 | 2020年农村饮水巩固提升全覆盖 | 有关乡镇（街道） | 续建 | 新建蓄水池、安装引供水管道 | 9921 | 3500 | 有关乡镇（街道） | 1月 |  |
| 98 | 郁山自来水厂 | 郁山镇 | 续建 | 日供水5000m³ | 2640 | 700 | 福冠公司 | 1月 |  |
| 99 | 永丰水库 | 鹿鸣乡 | 续建 | 小(2)型水库，总库容430000m³ | 6992 | 3000 | 福冠公司 | 1月 |  |
| 100 | 红光水库 | 芦塘乡 | 续建 | 小(2)型水库，总库容420000m³ | 7637 | 3500 | 福冠公司 | 1月 |  |
| 101 | 黑洞河水库 | 桐楼乡 | 新开工 | 小(1)型水库，总库容1840000m³ | 22911 | 4000 | 福冠公司 | 11月 |  |
| 102 | 诸佛江重点河段综合治理工程 | 鞍子镇、长生镇 | 新开工 | 河道治理总长度为3767.9m | 2602 | 2602 | 福冠公司 | 9月 |  |
| 103 | 智慧河长项目 | 有关乡镇（街道） | 新开工 | 土建及设备购置 | 5196 | 2000 | 有关乡镇（街道） | 9月 |  |
| 104 | 2020年水土流失综合治理工程龙射项目区 | 龙射镇 | 新开工 | 治理水土流失面积1520亩 | 532 | 532 | 龙射镇 | 1月 |  |
| 105 | 2021年水土保持重点工程鹿鸣焦家坝小流域 | 鹿鸣乡 | 新开工 | 治理水土流失面积19km² | 500 | 500 | 鹿鸣乡、福冠公司 | 10月 |  |
| 106 | 长湖水电站 | 连湖镇 | 新开工 | 工程建筑物由泄洪冲砂闸、非溢流坝、河床式主、副厂房及开关站、变电站等组成；装机18000KW | 24453 | 3000 | 渝坤水电开发公司 | 5月 |  |
| 107 | 水毁河堤修复工程 | 有关乡镇（街道） | 新开工 | 排洪隧洞除险加固150m，修复河堤580m，修复蓄水池1口，铺设管道3000m，修复桥梁一座 | 590 | 590 | 有关乡镇（街道） | 4月 |  |
| 108 | 高谷镇庞溪沟山洪沟治理工程 | 高谷镇 | 新开工 | 治理河道总长3077m，治理4条支沟，拆除公路桥新建公路漫水涵2处，复建人行桥2座，排洪涵管3处，新建泥结石道路24m | 2435 | 2435 | 高谷镇 | 1月 |  |
| 109 | 双龙乡龟池河山洪沟治理工程 | 双龙乡 | 新开工 | 河道治理总长度3.63km，新建堤防总长6724m，河道疏浚长度3630m，新建穿堤明渠1处，新建人行桥2座，下河梯步20处，改建拦河堰1座 | 1900 | 1900 | 双龙乡 | 8月 |  |
| 110 | 2021年度大中型水库移民后扶项目 | 有关乡镇（街道） | 新开工 | 保家镇、善感乡、连湖镇等库区移民产业配套升级 | 2500 | 2500 | 有关乡镇（街道） | 9月 |  |
| 111 | 2021年农村饮水巩固提升工程 | 有关乡镇（街道） | 新开工 | 新建（改扩建）饮水工程150处，安装引供水管道165km | 10000 | 10000 | 有关乡镇（街道） | 3月 |  |
| 112 | 善感乡移民安置区公路建设项目 | 善感乡 | 新开工 | 修建公路3.2km | 830 | 830 | 善感乡 | 1月 |  |
| 113 | 善感乡周家寨环境整治工程 | 善感乡 | 新开工 | 已建居民点沿江一侧景观绿化，面积3300m²；建设两段已建滨江步道间连接步道，长246m，宽3m；村民服务中心外侧院坝的景观铺装，面积2600m²；寨门牌楼的装饰 | 630 | 630 | 善感乡 | 6月 |  |
| 九、责任部门：县卫生健康委，责任领导：谭毅力 |  |  |  |  | 42963 | 20379 |  |  |  |
| 114 | 县中医院靛水新城迁建项目住院楼室内装饰工程 | 新城 | 续建 | 室内装饰总面积55805m²，共15层，包括楼地面工程、天棚工程、防水工程、拆除工程、给排水工程、电气及防排烟工程 | 3158 | 3158 | 县中医院 | 1月 |  |
| 115 | 县人民医院重症急救能力提升项目 | 老城 | 续建 | 急诊ICU病房改造80m²，建设新风系统60m²，购置重症急救设备40台套 | 1200 | 800 | 县人民医院 | 1月 |  |
| 116 | 县公共卫生服务中心建设项目 | 新城 | 续建 | 总建筑面积15801m²，其中综合楼工程2853m²，室外道路、管网、绿化等工程 | 7000 | 2500 | 福冠公司 | 1月 |  |
| 117 | 黄家镇中心卫生院业务楼建设项目 | 黄家镇 | 续建 | 建筑面积2500m² | 1000 | 1000 | 黄家镇中心卫生院 | 1月 |  |
| 118 | 县人民医院关口传染病区扩建项目 | 保家镇 | 新开工 | 总建筑面积3200m²，其中，门诊综合楼2500m²、住院楼700m²；原有业务用房装修改造面积1800m²；购置信息化系统合计135台（张、套） | 4184 | 3500 | 县人民医院 | 3月 |  |
| 119 | 县疾控中心实验室标准化建设项目 | 新城 | 新开工 | 实验室标准化建设，总建筑面积3147m²，共6层（地下2层，地上4层），包括房建、装修及设备采购 | 3421 | 3421 | 县疾控中心 | 6月 |  |
| 120 | “互联网+健康服务”信息化建设项目 | 各乡镇卫生院 | 新开工 | 包括基本医疗业务、基本公共卫生业务、家庭医生签约、综合业务监管、区域影像、区域检验、双向转诊、预约挂号等业务应用系统 | 4000 | 1000 | 卫健委 | 3月 |  |
| 121 | 县人民医院健康体检中心 | 绍庆街道滨江社区 | 新开工 | 装修面积845m² | 2000 | 2000 | 人民医院 | 3月 |  |
| 122 | 苗医苗药大健康产业建设项目 | 有关乡镇（街道） | 新开工 | 种植23000亩优质药材，新建5000m²苗医苗药加工厂，50亩苗药加工产业园，1000m²苗医苗药博物馆、体验馆 | 17000 | 3000 | 北京俊苗山医学民族研究院 | 3月 |  |
| 十、责任部门：县教委，责任领导：谭毅力 |  |  |  |  | 189407 | 44385 |  |  |  |
| 123 | 两江小学 | 老城 | 续建 | 新建校舍约15000m²及附属工程 | 7000 | 1495 | 福冠公司 | 1月 |  |
| 124 | 森林希望小学扩建工程 | 老城 | 续建 | 新建综合楼面积约4300m²及大门、挡墙、道路、绿化等附属工程 | 1500 | 1000 | 福冠公司 | 1月 |  |
| 125 | 县职教中心学生宿舍项目 | 老城 | 续建 | 学生宿舍面积约6000m²，配套道路、管网、环境建设等 | 2200 | 1600 | 福冠公司 | 1月 |  |
| 126 | 学坝幼儿园建设项目 | 老城 | 新开工 | 新建园舍约6400m² | 3992 | 1812 | 福冠公司 | 1月 |  |
| 127 | 摩围中学建设项目 | 新城 | 新开工 | 新建校舍面积65000m²及附属设施 | 33000 | 11228 | 福冠公司 | 1月 | ★2021年市级重大项目 |
| 128 | 县第三中学综合楼拆除重建项目 | 老城 | 新开工 | 拆除重建教学综合楼7000m² | 3300 | 1250 | 福冠公司 | 7月 |  |
| 129 | 县第二小学教学楼拆除重建项目 | 老城 | 新开工 | 拆除原教学楼，新建教学楼约3000m²及必要的附属工程 | 1786 | 1250 | 福冠公司 | 7月 |  |
| 130 | 保家镇第二小学建设项目 | 保家镇 | 新开工 | 校舍建筑面积16000m²，配套运动场、围墙、校门、管网、绿化景观等 | 8329 | 1250 | 福冠公司 | 7月 |  |
| 131 | 县第三小学扩建项目 | 老城 | 新开工 | 收购原长办地块及房屋，新建综合楼5000m²以及运动场等 | 5300 | 3000 | 福冠公司 | 7月 |  |
| 132 | 县职教中心新城校区建设项目 | 新城 | 新开工 | 占地面积约700亩，按12000人规划规划建设，新建校舍面积约250000m²及相应附属设施 | 120000 | 2000 | 城投公司 | 7月 | ★2021年市级重大项目 |
| 133 | 保家镇中心校扩建项目 | 保家镇 | 新开工 | 新征土地约26亩，新建综合楼约4000m²，扩建运动场约6000m² | 3000 | 500 | 福冠公司 | 10月 |  |
| 十一、责任部门：县工业园区管委会，责任领导：罗远江 |  |  |  |  | 634646 | 100000 |  |  |  |
| 134 | 工业园区农产品仓储物流基地建设项目 | 工业园区 | 续建 | 总建筑面积129812m²，新建农副产品批发交易中心，仓储中心，综合服务中心；配套建设两条主干道P2路、P4路和13条次干道；土石方工程约427万方，同时配套建设6条排洪渠；改建南北岸线路等 | 101345 | 15000 | 泰安实业公司 | 1月 |  |
| 135 | 保家鹿山大河坝片区整体城镇化建设项目 | 工业园区 | 续建 | 新建产城融合大道4000m，建设标准厂房46241m²，新建综合服务中心30000m² | 49001 | 15000 | 泰安实业公司 | 1月 | ★2021年市级重大项目 |
| 136 | 火吉果深加工项目 | 工业园区 | 续建 | 占地20亩，总建筑面积20000m²，产品生产线6条，形成年产火棘果饮料原料3000吨，拉罐2000万罐，提取饮品800万瓶 | 5000 | 5000 | 火吉健康产业公司 | 1月 |  |
| 137 | 宏绿食品二期项目 | 工业园区 | 续建 | 新建自热食品加工生产线2条，配套建设办公楼、消毒间、污水处理设施等 | 5000 | 5000 | 宏绿食品公司 | 8月 |  |
| 138 | 苗药薰香生产项目 | 工业园区 | 续建 | 建苗药薰香(大易宝宝艾叶露)生产线及其配套设施设备 | 20000 | 3000 | 大易科技投资公司 | 3月 |  |
| 139 | 畜禽定点屠宰加工冷链物流项目 | 工业园区 | 新开工 | 新建猪、牛羊、家禽、肉兔等屠宰生产线各1条；建设加工车、冻库、检室及综合办公楼、消毒间、库房、消防水池、污水处理设施；仓贮、物流中心、道路、停车场等其他设施 | 20000 | 15000 | 泰安实业公司 | 6月 |  |
| 140 | 工业园区大健康产业园项目 | 工业园区 | 新开工 | 朱家嘴江心岛大健康产业园800亩，新建厂房80000m²，搭建大健康产业大数据系统，成果转化研发服务中心及配套基础设施 | 65000 | 3000 | 泰安实业公司 | 5月 |  |
| 141 | 郁江经济带产城景融合发展项目 | 工业园区 | 新开工 | 建设工业园区至郁山古镇16km的快速连接通道 | 160000 | 5000 | 泰安实业公司 | 8月 |  |
| 142 | 工业园区段郁江流域河道治理及水生态修复项目 | 工业园区 | 新开工 | 治理沿工业园区至锡滩坝段两岸河道，修建河堤、道路管网等，治理长度约为11km | 150000 | 15000 | 泰安实业公司 | 5月 |  |
| 143 | 振东树脂工艺品加工项目 | 工业园区 | 新开工 | 新建28000m²生产厂房及配套设施，年加工各类家居园林装饰、灯具等树脂工艺品20万件 | 6000 | 6000 | 海之源工艺品公司 | 1月 |  |
| 144 | 白鹅屠宰加工项目 | 工业园区 | 新开工 | 新建年500万只（头）白鹅屠宰生产线及待宰车间、分割车间、冷冻库、办公区、污水处理及其配套设施设备 | 3300 | 3000 | 金彭达农业发展有限公司 | 5月 |  |
| 145 | 太极泉水大健康产业园 | 工业园区 | 新开工 | 占地500亩，新建太极大健康产业园，集产品研发、生产制造、养生保健、健康管理为一体，产学研紧密结合，实现生产自动化、运营现代化、管理人性化、发展环保化的多功能产业园区 | 50000 | 10000 | 太极集团 | 7月 |  |
| 十二、责任部门：县商务委，责任领导：冉靖 |  |  |  |  | 36000 | 16000 |  |  |  |
| 146 | 华盛堂购物中心 | 老城 | 续建 | 建设20000m²综合购物中心 | 6000 | 6000 | 湖南佳惠百货有限责任公司 | 1月 |  |
| 147 | 冷链物流基地建设工程 | 新城 | 新开工 | 规划用地面积100亩，总建筑面积60000m² | 30000 | 10000 | 城投公司 | 8月 |  |
| 十三、责任部门：县民政局，责任领导：谭毅力 |  |  |  |  | 77500 | 17000 |  |  |  |
| 148 | 综合性托育服务机构建设项目 | 新城 | 新开工 | 新建100张床位规模新建面积5000m² | 2500 | 500 | 县民政局 | 9月 |  |
| 149 | 社区便民服务中心建设项目 | 新城、老城 | 新开工 | 新建（改扩建）社区便民服务中心13个，建筑面积8974m² | 5000 | 1500 | 有关街道 | 5月 |  |
| 150 | 新城殡仪馆及公墓建设项目 | 新城 | 新开工 | 用地380亩，按12个悼念厅，5个遗体告别厅，一个火化车间（3台火化炉），骨灰堂等设施配置；公墓占地300亩，按30年使用规划，配套建设进场道路 | 70000 | 15000 | 城投公司 | 10月 |  |
| 十四、责任部门：县生态环境局，责任领导：王凡鹏 |  |  |  |  | 2250 | 1800 |  |  |  |
| 151 | 市控水质自动监测站 | 郁山镇、普子镇、保家镇 | 新开工 | 新建3个150m²的水质自动监测站，具备八参数的监测能力 | 750 | 300 | 生态环境监测站 | 6月 |  |
| 152 | 医疗废物处置项目 | 工业园区 | 新开工 | 建设医疗废物处置设施，配置医疗废弃物中转贮存设施等，年处理2000吨医疗及相关危废裂解炉、气化、焚烧成套设备，贮库，配套废气处理设施 | 1000 | 1000 | 生态环境局 | 5月 |  |
| 153 | 危险废物贮存点项目 | 工业园区 | 新开工 | 建设危险废物存储场，对辖区危险废物进行收集及预设备，贮库，配套危废处理等设施 | 500 | 500 | 生态环境局 | 5月 |  |
| 十五、责任部门：县经济信息委，责任领导：罗远江 |  |  |  |  | 109868 | 79090 |  |  |  |
| 154 | 太极泉水项目二期 | 乔梓乡 | 续建 | 生产车间23000m²、仓库38000m²、动力车间3800m²、质量检验中心1000m²及附属设施，新增生产设备300余台（套） | 30000 | 15000 | 阿依达太极泉水公司 | 1月 |  |
| 155 | 大理石开发项目 | 桑柘镇 | 续建 | 建设年产石材300000m²、墓碑2万套、骨灰盒2万套、工艺品2万件、硅灰粉1.5万吨生产线 | 5000 | 3000 | 品佳矿业公司 | 1月 |  |
| 156 | 石料用灰岩矿开采、加工项目 | 靛水街道 | 续建 | 石灰石、石膏开采 | 8800 | 4000 | 宝霸石材公司 | 1月 |  |
| 157 | 通信基础设施建设 | 有关乡镇（街道） | 新开工 | 新建5G基站约300个，同步建设光纤、无线WIFI等通信基础设施 | 23000 | 23000 | 移动、电信、联通、铁塔 | 1月 |  |
| 158 | 电力基础设施建设 | 有关乡镇（街道） | 新开工 | 实施靛水、长湖等输出工程及支线改造工程 | 6068 | 5390 | 国网供电公司 | 2月 |  |
| 159 | 乡镇燃气基础设施建设工程 | 有关乡镇（街道） | 新开工 | 建设摩围山、新城、九黎城、桑柘等天然气管网 | 11500 | 6200 | 民帆燃气公司 | 1月 |  |
| 160 | 大理石板材开发项目 | 桑柘镇 | 新开工 | 新建一条年产石材1000000m²生产线 | 8000 | 8000 | 鑫珏矿业公司 | 1月 |  |
| 161 | 轻钙生产加工项目 | 桑柘镇 | 新开工 | 新建一条年产轻钙20万吨生产线 | 6000 | 5000 | 鑫珏矿业公司 | 1月 |  |
| 162 | 窑头窑尾电改袋技术改造 | 新田镇 | 新开工 | 对窑头窑尾四台静电除尘器改为布袋收尘，降低颗粒排放浓度，从30mg/m降至10mg/m | 3500 | 3500 | 茂田能源公司 | 1月 |  |
| 163 | 大理石精深加工项目 | 桑柘镇 | 新开工 | 建设一条大理石精深加工生产线及配套生产生活设施 | 8000 | 6000 | 瀚烨石业公司 | 1月 |  |
| 十六、责任部门：县林业局，责任领导：王凡鹏 |  |  |  |  | 15526 | 10526 |  |  |  |
| 164 | 2020年国土绿化提升行项目 | 绍庆、汉葭等相关乡镇 | 续建 | 新造林6.5万亩，森林抚育和幼林抚育7.7万亩，疏林地及未成林地培育1万亩。 | 7000 | 2000 | 有关乡镇（街道） | 1月 |  |
| 165 | 2021年国土绿化项目 | 绍庆、汉葭等相关乡镇 | 新开工 | 营造生态林0.5万亩，营造木本油料等经济林0.3万亩，改造木本油料林0.2万亩，退化林修复和森林质量提升2万亩。 | 1500 | 1500 | 有关乡镇（街道） | 4月 |  |
| 166 | 森林防火基础设施 | 国有林场、有关乡镇（街道） | 新开工 | 硬化森林防火通道4公里、新建防火视频监控系统17套、监控铁塔17座、中控系统1套、消防水池28处、森林防火检查站2处 | 1276 | 1276 | 林业局 | 10月 |  |
| 167 | 2021年天保工程封山育林项目 | 各相关乡镇（街道） | 新开工 | 在相关乡镇（街道）实施封山育林8万亩，其中国有林场1万亩 | 800 | 800 | 有关乡镇（街道） | 10月 |  |
| 168 | 2021年森林资源管护项目 | 全县39个乡镇（街道） | 新开工 | 实施森林资源集中管护，选聘天保护林员对全县森林资源进行管护。对集体及个人所有的223万亩公益林开展生态补偿，81万亩天然商品林开展停伐管护补助 | 4430 | 4430 | 全县39个乡镇（街道） | 1月 |  |
| 169 | 松材线虫病治理 | 汉葭街道、高谷镇等 | 新开工 | 治理22个乡镇街道（林场）35589亩林分，计298个小班 | 520 | 520 | 有关乡镇（街道）和国有林场 | 1月 |  |
| 十七、责任部门：县农业农村委，责任领导：谭祥平 |  |  |  |  | 65320 | 65320 |  |  |  |
| 170 | 2021年乡村振兴示范项目 | 靛水等有关乡镇（街道） | 新开工 | 持续围绕乡村产业振兴、人才振兴、生态振兴、文化振兴、组织振兴，强力推进润溪、善感、诸佛庙池村乡村等示范建设，着力打造示范乡、村、点 | 6000 | 6000 | 农业农村委 | 3月 |  |
| 171 | 2021年红薯产业示范园区建设项目 | 郁山、石柳、联合等乡镇 | 新开工 | 红薯产业高效示范园区建设 | 5000 | 5000 | 相关乡镇及农业经营主体 | 3月 |  |
| 172 | 2021年农特产品加工项目 | 有关乡镇（街道） | 新开工 | 开展红薯（淀粉、苕粉、薯干、薯片、薯条、方便粉丝、自热火锅粉等）、烤烟（复烤）、中药材（仓储、烘干、分拣、分级等）、粮油（大米、菜油、豆干等）、蔬菜（香椿酱菜、榨菜、泡菜、食用菌等）等加工 | 6000 | 6000 | 农技推广中心 | 3月 |  |
| 173 | 2021年有机肥加工厂建设项目 | 有关乡镇（街道） | 新开工 | 建设一个年产50000吨有机肥的加工厂一个 | 5000 | 5000 | 农环站 | 6月 |  |
| 174 | 2021年高山特色山地产业发展项目 | 相关农业经营主体 | 新开工 | 立足红薯、蔬菜粮油等主导产业，大力发展中药材、水产养殖等特色经济产业（鼓励使用天然有机肥，助推农药化肥减量，并强化开展水产养殖尾水治理，确保尾水达标排放） | 15000 | 15000 | 相关农业经营主体 | 3月 |  |
| 175 | 2021年休闲农业与乡村旅游项目 | 有关乡镇（街道） | 新开工 | 围绕全域旅游，持续打造5条精品线路沿线景点，升级完善休闲农业与乡村旅游景点基础设施，力争2021开展乡村旅游集会活动5场次以上 | 10000 | 10000 | 县农业农村委 | 3月 |  |
| 176 | 2021年高标准农田项目 | 鹿鸣、龙射等15个乡镇（街道） | 新开工 | 新建高标准农田5万亩 | 7720 | 7720 | 农业农村委 | 3月 |  |
| 177 | 2021年基础设施建设项目 | 有关乡镇（街道） | 新开工 | 基础提升产业扶贫基地建设产业路、灌溉设施等产业配套基础设施建设，力争完成配套产业路100km，灌溉水池2000m³，主要增收产业、规模生产基地建设冷链物流、仓储等配套设施建设 | 10000 | 10000 | 有关乡镇（街道） | 3月 |  |
| 178 | 2021年农用地安全利用项目 | 有关乡镇（街道） | 新开工 | 治理受污染耕地面积20000亩 | 600 | 600 | 农环站 | 3月 |  |
| 十八、责任部门：县畜牧发展中心，责任领导：谭祥平 |  |  |  |  | 32000 | 25000 |  |  |  |
| 179 | 新希望集团彭水县生猪养殖产业化项目 | 鞍子镇 | 续建 | 建设存栏8250头种猪猪场及相关配套设施，实现年出栏20万头优质商品猪 | 22000 | 17000 | 新六农牧科技公司 | 1月 | ★2021年市级重大项目 |
| 180 | 2400头标准化示范种猪场项目 | 高谷镇 | 续建 | 建筑面积约15000m²，配套生产、防疫、环保等设施设备，饲养能繁母猪2400头，年出栏仔猪50000头、年产值5000万元以上的现代化能繁母猪饲养场 | 10000 | 8000 | 天兆畜牧公司 | 1月 |  |
| 十九、责任部门：县发展改革委，责任领导：巩义胜 |  |  |  |  | 16500 | 16500 |  |  |  |
| 181 | 2021年东西协作援建项目 | 有关乡镇（街道） | 新开工 | 东西协作产业发展和基础设施建设 | 5000 | 5000 | 有关乡镇（街道） | 4月 |  |
| 182 | 2021年易地扶贫搬迁后续产业建设项目 | 有关乡镇（街道） | 新开工 | 实施12个集中安置点后续配套产业 | 10000 | 10000 | 有关乡镇（街道） | 4月 |  |
| 183 | 2021年以工代赈示范项目 | 有关乡镇（街道） | 新开工 | 农村基础设施以工代赈示范工程 | 1500 | 1500 | 有关乡镇（街道） | 2月 |  |

附件2

彭水自治县2021年前期准备项目名单

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 项目类型 | 主要建设内容及规模 | 总投资 | 主管部门 | 项目法人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  | 1344614 |  |  |  |
| 1 | 摩围云顶旅游接待设施项目 | 摩围山景区 | 前期准备 | 用地面积32559m²，建筑面积45589m²，包括各类接待设施用房29969m²、车库13694m²、设备用房623m²、其他用房1303m²，接待客房276间，配套室外管网等安装工程，道路、绿化等 | 53336 | 县文化旅游委 | 九黎旅游控股集团公司 |  |
| 2 | 摩围山康养旅游接待设施配套工程 | 摩围山景区 | 前期准备 | 占地49.92亩，总建筑面积58679m²，配套建设景区大门4000m²、生态停车场1200个、厕所1380m²，购置大巴车35辆、电瓶车70辆、小火车11辆，实施绿化、雕塑、文化墙、标识标牌等其他配套设施，建设智慧旅游信息系统1套 | 70000 | 县文化旅游委 | 九黎旅游控股集团公司 |  |
| 3 | 摩围山度假区亚高原体育运动公园（康养运动接待中心）及配套工程建设项目 | 摩围山景区 | 前期准备 | 总用地面积10.22万m²，总建筑面积63825m²，建设住宅面积12792m²，商业建筑面积871m²，新建酒店面积30493m²，新建风雨操场面积1075m²，停车位434个 | 57000 | 县文化旅游委 | 九黎旅游控股集团公司 |  |
| 4 | 渝东南会展中心及旅游接待设施 | 九黎城 | 前期准备 | 规划建设渝东南会展中心及旅游接待设施群，实现接待床位2000张 | 60000 | 县文化旅游委 | 九黎文化旅游投资公司 |  |
| 5 | 乌江画廊水上运动公园及配套设施 | 彭水境内乌江下游段 | 前期准备 | 建设彭水段乌江下游沿岸景点、码头、游船、水上游乐设施 | 60000 | 县文化旅游委 | 九黎旅游控股集团公司 | 跨区项目 |
| 6 | 马岩饶行公路工程 | 联合乡 | 前期工作 | 按三级公路标准建设4公里，其中桥梁一座 | 5000 | 县交通局 |  |  |
| 7 | 郁山湖水利 | 郁山镇 | 前期准备 | 大型水库，总库容1.23亿m³ | 310000 | 县水利局 | 福冠公司 |  |
| 8 | 郁江连湖场镇段水生态治理工程 | 连湖镇 | 前期准备 | 新建防洪护岸河堤工程5.06km | 10120 | 县水利局 | 福冠公司 |  |
| 9 | 泉口水库 | 大同镇 | 前期准备 | 总库容175000m³，设计灌面5000亩，场镇供水3500人 | 4958 | 县水利局 | 福冠公司 |  |
| 10 | 县妇幼保健计划生育服务中心异地迁建项目 | 新城 | 前期准备 | 急诊、门诊楼、住院楼及托育中心建筑总面积22500m² | 20000 | 县卫生健康委 | 县妇幼保健计划生育服务中心 |  |
| 11 | 县精神卫生中心新建项目 | 新城 | 前期准备 | 建设11个科室，配套篮球场、足球场等设施，建筑总面积60000m² | 130000 | 县卫生健康委 |  |  |
| 12 | 工业园区大健康产业园项目 | 工业园区 | 前期准备 | 朱家嘴江心岛大健康产业园约800亩，新建厂房8万平，搭建大健康产业大数据支撑系统，成果转化研发服务中心及配套基础设施 | 65000 | 县工业园区管委会 | 泰安实业公司 |  |
| 13 | 郁江经济带产城景融合发展项目 | 工业园区 | 前期准备 | 建设工业园区至郁山古镇16km的快速连接通道 | 160000 | 县工业园区管委会 | 泰安实业公司 |  |
| 14 | 工业园区段郁江流域河道治理及水生态修复项目 | 工业园区 | 前期准备 | 主要建设内容为治理沿工业园区至锡滩坝段两岸河道，修建河堤、道路管网等，治理长度约为11km | 150000 | 县工业园区管委会 | 泰安实业公司 |  |
| 15 | 工业园区段郁江流域河道治理及水生态修复项目 | 工业园区 | 前期准备 | 主要建设内容为治理沿工业园区至锡滩坝段两岸河道，修建河堤、道路管网等，治理长度约为11km | 150000 | 县工业园区管委会 | 泰安实业公司 |  |
| 16 | 县第八小学建设项目 | 汉葭街道 | 前期准备 | 按48班2160人规模规划建设，新建校舍约16500m²及附属设施 | 15000 | 县教委 | 福冠公司 |  |
| 17 | 靛水中学建设项目 | 靛水街道 | 前期准备 | 新建校舍面积20700m²及其附属设施 | 15000 | 县教委 | 福冠公司 |  |
| 18 | 张家坝幼儿园建设项目 | 靛水街道 | 前期准备 | 园舍建筑面积4500m² | 2200 | 县教委 | 福冠公司 |  |
| 19 | 张家坝小学迁建（彭水一小新城校区）项目 | 靛水街道 | 前期准备 | 校舍建筑面积15000m²及附属设施 | 7000 | 县教委 | 福冠公司 |  |

附件3

2021年政府投资项目资金来源情况表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 项目 类型 | 总投资 | 2021年 投资额 | 已落实资金 | 预计能落实资金 | 项目业主 | 计划开复工月份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 114475 | 511930 |  |  |
| 一、责任部门：县新城管委会，责任领导：罗道书，王凡鹏 |  |  |  | 328548 | 70800 |  | 50800 |  |  |
| 1 | 新城消防站与训练基地 | 新城 | 续建 | 6500 | 1500 |  | 业主自筹1500 | 城投公司 | 1月 |
| 2 | 新城市民中心广场 | 新城 | 续建 | 2300 | 1000 |  | 业主自筹1000 | 城投公司 | 1月 |
| 3 | 新城39号路 | 新城 | 续建 | 16547 | 5000 |  | 银行贷款5000 | 城投公司 | 1月 |
| 4 | 新城3号路 | 新城 | 续建 | 13830 | 1500 |  | 银行贷款1500 | 城投公司 | 1月 |
| 5 | 新城29号路 | 新城 | 续建 | 3100 | 2000 |  | 银行贷款2000 | 城投公司 | 1月 |
| 6 | 新城2号和4号路 | 新城 | 续建 | 10769 | 2000 |  | 银行贷款2000 | 城投公司 | 1月 |
| 7 | 新城5号路 | 新城 | 续建 | 4247 | 1000 |  | 银行贷款1000 | 城投公司 | 1月 |
| 8 | 新城1号路 | 新城 | 续建 | 16378 | 3800 |  | 银行贷款3800 | 城投公司 | 1月 |
| 9 | 新城31号路 | 新城 | 续建 | 3083 | 2000 |  | 银行贷款2000 | 城投公司 | 1月 |
| 10 | 新城9号路 | 新城 | 新开工 | 1700 | 1700 |  | 银行贷款1700 | 城投公司 | 3月 |
| 11 | 人武部建设工程 | 新城 | 新开工 | 8000 | 3000 |  | 资产置换3000 | 城投公司 | 1月 |
| 12 | 新城道路工程40号路 | 新城 | 新开工 | 3100 | 3000 |  | 银行贷款3000 | 城投公司 | 5月 |
| 13 | 新城靛水片区防洪工程 | 新城 | 新开工 | 45000 | 8000 |  | 银行贷款8000 | 城投公司 | 7月 |
| 14 | 滨河北路 | 新城 | 新开工 | 5100 | 2000 |  | 银行贷款2000 | 城投公司 | 9月 |
| 15 | 五湖公园 | 新城 | 新开工 | 8000 | 3000 |  | 银行贷款3000 | 城投公司 | 9月 |
| 16 | 新城消防主题公园 | 新城 | 新开工 | 3300 | 500 |  | 银行贷款500 | 城投公司 | 12月 |
| 17 | 新城市政道路绿化工程 | 新城 | 新开工 | 800 | 800 |  | 银行贷款800 | 城投公司 | 1月 |
| 二、责任部门：县九黎城管委会，责任领导：程途 |  |  |  | 353516 | 84700 | 5000 | 79700 |  |  |
| 18 | 蚩尤九黎城九黎文化区建设项目 | 蚩尤九黎城 | 续建 | 33303 | 10000 |  | 银行贷款10000 | 九黎旅游控股集团公司 | 1月 |
| 19 | 蚩尤九黎城旅游配套设施建设项目 | 蚩尤九黎城 | 新开工 | 100877 | 16000 |  | 2021年政府专项债16000 | 盐丹文化旅游开发公司 | 6月 |
| 20 | 九黎城片区棚户区改造项目 | 蚩尤九黎城 | 新开工 | 32037 | 5000 | 农发行贷款5000 |  | 江汇建设工程公司 | 6月 |
| 21 | 高铁南站游客集散中心 | 蚩尤九黎城 | 新开工 | 28163 | 7200 |  | 2021年招商引资7200 |  | 9月 |
| 22 | 高铁站前大道新建项目 | 蚩尤九黎城 | 新开工 | 21537 | 6000 |  | 2021年招商引资6000 |  | 9月 |
| 23 | 高铁片区锦绣大道新建项目 | 蚩尤九黎城 | 新开工 | 29103 | 8000 |  | 2021年招商引资8000 |  | 9月 |
| 24 | 高铁片区前程大道新建项目 | 蚩尤九黎城 | 新开工 | 88646 | 26000 |  | 2021年招商引资26000 |  | 9月 |
| 25 | 高铁片区纵六和纵七道路新建项目 | 蚩尤九黎城 | 新开工 | 15049 | 4500 |  | 2021年招商引资4500 |  | 9月 |
| 26 | 高铁片区水系改道治理项目 | 蚩尤九黎城 | 新开工 | 4801 | 2000 |  | 2021年招商引资2000 |  | 9月 |
| 三、责任部门：县交通局，责任领导：谭祥平 |  |  |  | 232116 | 45000 | 4000 | 41000 |  |  |
| 27 | 火车站站前广场（一期）工程 | 汉葭街道 | 续建 | 12981 | 4000 | 2020年政府专项债和配地4000 |  | 福冠公司 | 1月 |
| 28 | 鹿角乌江大桥 | 鹿角镇 | 续建 | 13460 | 4000 |  | 财政统筹安排4000 | 福冠公司 | 1月 |
| 29 | S523郁山沙湾大桥至连湖镇路面改造工程 | 郁山镇 联合乡 连湖镇 | 新开工 | 3000 | 3000 |  | 市级补助3000 | 县公路管护中心 | 3月 |
| 30 | 农村通畅公路 | 有关乡镇（街道） | 新开工 | 12000 | 12000 |  | 市级补助8000 | 有关乡镇（街道） | 3月 |
| 31 | 阿依河至黄家旅游公路工程 | 绍庆街道、黄家镇 | 新开工 | 37000 | 6000 |  | 市级补助6000 | 福冠公司 | 3月 |
| 32 | 九黎城至徐家坝区段滨江路 | 绍庆街道 | 新开工 | 18000 | 5000 |  | 财政统筹安排5000 | 福冠公司 | 3月 |
| 33 | 下塘乌江大桥 | 绍庆街道 | 新开工 | 15000 | 2000 |  | PPP模式、招商引资等方式2000 | 福冠公司 | 9月 |
| 34 | 渝湘高铁南站城市综合交通枢纽站 | 蚩尤九黎城 | 新开工 | 30000 | 6000 |  | PPP模式、招商引资等方式6000 |  | 9月 |
| 35 | 黔石高速连湖互通至郁山公路 | 郁山镇 联合乡 连湖镇 | 新开工 | 66000 | 1000 |  | 市级补助1000 | 福冠公司 | 11月 |
| 36 | G65清平互通立交工程 | 保家镇 | 新开工 | 15000 | 1000 |  | 市级补助1000 | 福冠公司 | 11月 |
| 37 | G211鸡冠梁隧道改造工程 | 万足镇 | 新开工 | 9675 | 1000 |  | 市级补助1000 |  | 7月 |
| 四、责任部门：县住房城乡建委，责任领导：王凡鹏 |  |  |  | 1170486 | 179976 |  | 6976 |  |  |
| 38 | 老旧小区改造 | 老城 | 新开工 | 6976 | 6976 |  | 中央财政资金和业主自筹6976 | 城投公司 | 6月 |
| 五、责任部门：县城管局，责任领导：王凡鹏 |  |  |  | 208700 | 106500 | 3000 | 103500 |  |  |
| 39 | 新城供水工程（一期） | 新城 | 续建 | 2100 | 1400 |  | 银行贷款和配地1400 | 城投公司 | 1月 |
| 40 | 两江桥维修加固工程 | 老城 | 新开工 | 4500 | 3000 | 2020年一般债3000 |  | 城投公司 | 3月 |
| 41 | 两江假日酒店至郁江二桥连接道工程 | 老城 | 新开工 | 8800 | 8800 |  | 银行贷款和配地8800 | 城投公司 | 3月 |
| 42 | 智能停车场建设项目 | 老城 | 新开工 | 30000 | 15000 |  | 银行贷款15000 | 城投公司 | 5月 |
| 43 | 城北隧道至青龙嘴连接道工程 | 老城 | 新开工 | 50000 | 20000 |  | 银行贷款和配地20000 | 城投公司 | 5月 |
| 44 | 水泥厂至两江广场道路扩宽工程 | 老城 | 新开工 | 50000 | 20000 |  | 银行贷款和配地20000 | 城投公司 | 5月 |
| 45 | 城区隧道整治工程 | 老城 | 新开工 | 30000 | 5000 |  | 银行贷款和配地5000 | 城投公司 | 5月 |
| 46 | 环卫基地工程 | 绍庆街道 | 新开工 | 20000 | 20000 |  | 2021年政府专项债20000 | 城投公司 | 9月 |
| 47 | 天外天到南门洞道路拓宽工程 | 老城 | 新开工 | 6000 | 6000 |  | 银行贷款和配地6000 | 城投公司 | 5月 |
| 48 | 乌江三桥节点改造 | 老城 | 新开工 | 1500 | 1500 |  | 银行贷款和配地1500 | 城投公司 | 5月 |
| 49 | 靛水垃圾填埋场封场及生态恢复项目 | 新城 | 新开工 | 5000 | 5000 |  | 银行贷款和配地5000 | 县城管局 | 6月 |
| 50 | 彭水中学AB校区连接通道项目 | 老城 | 新开工 | 800 | 800 |  | 银行贷款和配地800 | 城投公司 | 6月 |
| 六、责任部门：县规划自然资源局，责任领导：王凡鹏 |  |  |  | 32900 | 31500 | 8200 | 14100 |  |  |
| 51 | 绍庆街道过江村等2个土地整治项目 | 有关乡镇（街道） | 新开工 | 2400 | 2400 | 跨省交易结余资金2400 |  | 县国土整治和生态修复中心 | 5月 |
| 52 | 国土综合整治“旱改水”项目 | 有关乡镇（街道） | 新开工 | 1000 | 1000 | 指标收购资金600 | 两江新区建优项目结余资金400 | 县国土整治和生态修复中心 | 10月 |
| 53 | 历史遗留矿山地质环境恢复治理与复垦 | 有关乡镇（街道） | 新开工 | 1000 | 1000 |  | 增减挂钩600，交易资金400 | 县国土整治和生态修复中心 | 8月 |
| 54 | 走马乡走马村等53个建设用地复垦项目 | 有关乡镇（街道） | 新开工 | 9400 | 9400 |  | 业主自筹9400 | 城投公司 | 3月 |
| 55 | 斜田坡滑坡治理工程 | 汉葭街道 | 新开工 | 600 | 500 | 市级资金200 | 市级资金300 | 县地质灾害防治中心 | 3月 |
| 56 | 保家镇集镇地灾综合治理项目 | 保家镇 | 新开工 | 2000 | 700 | 市级资金500 | 市级资金200 | 县地质灾害防治中心 | 3月 |
| 57 | 地质灾害专业（三级）绍庆街道等乡镇街道监测预警点建设 | 有关乡镇（街道） | 新开工 | 2800 | 2800 |  | 市级资金2800 | 有关乡镇（街道） | 7月 |
| 58 | 地质灾害灾后重建项目 | 有关乡镇（街道） | 新开工 | 4500 | 4500 | 中央资金4500 |  | 县地质灾害防治中心 | 3月 |
| 七、责任部门：县文化旅游委，责任领导：冉靖 |  |  |  | 627727 | 79000 | 5000 | 64000 |  |  |
| 59 | 蚩尤九黎城景区提档升级改造工程 | 蚩尤九黎城 | 续建 | 62445 | 10000 |  | 2021年政府专项债10000 | 九黎文化旅游投资公司 | 1月 |
| 60 | 摩围山日月星辰森林康养中心 | 摩围山景区 | 续建 | 55000 | 9000 |  | 银行贷款9000 | 九黎旅游控股集团公司 | 1月 |
| 61 | 摩围山休闲度假康养基地一期项目 | 摩围山景区 | 续建 | 69658 | 20000 |  | 2021年政府专项债20000 | 摩围山旅游开发公司 | 1月 |
| 62 | 摩围山乡村振兴建设项目 | 摩围山景区 | 续建 | 37876 | 5000 | 农发行贷款5000 |  | 摩围山旅游开发公司 | 1月 |
| 63 | 九黎旅游运输综合服务中心及配套设施项目 | 新城 | 续建 | 33639 | 5000 |  | 银行贷款5000 | 江汇建设工程公司 | 1月 |
| 64 | 郁山盐温泉疗养度假区及配套工程 | 郁山镇 | 续建 | 59960 | 5000 |  | 银行贷款5000 | 盐丹文化旅游开发公司 | 1月 |
| 65 | 摩围山老年康养中心 | 摩围山景区 | 续建 | 31500 | 5000 |  | 银行贷款5000 | 摩围山旅游开发公司 | 1月 |
| 66 | 摩围山旅游度假区森林旅游基地建设项目（一期） | 摩围山景区 | 新开工 | 37649 | 10000 |  | 2021年政府专项债10000 | 九黎旅游控股集团公司 | 3月 |
| 八、责任部门：县水利局，责任领导：谭祥平 |  |  |  | 233318 | 59719 | 27232 | 29487 |  |  |
| 67 | 凤升水库工程 | 龙射镇 | 续建 | 57474 | 3000 | 市级以上资金3000 |  | 龙凤公司 | 1月 |
| 68 | 龙虎水库工程 | 黄家镇 | 续建 | 34927 | 3000 | 市级以上资金3000 |  | 龙凤公司 | 1月 |
| 69 | 靛水新城乌江滨江段防洪护岸综合治理工程 | 绍庆街道 | 续建 | 28840 | 10000 | 世行贷款10000 |  | 福冠公司 | 1月 |
| 70 | 茨竹湾水库 | 靛水街道 | 续建 | 9808 | 1500 | 2020年一般债1500 |  | 福冠公司 | 1月 |
| 71 | 2020年农村饮水巩固提升全覆盖 | 有关乡镇（街道） | 续建 | 9921 | 3500 | 县级整合资金3500 |  | 有关乡镇（街道） | 1月 |
| 72 | 郁山自来水厂 | 郁山镇 | 续建 | 2640 | 700 | 县级整合资金700 |  | 福冠公司 | 1月 |
| 73 | 永丰水库 | 鹿鸣乡 | 续建 | 6992 | 3000 |  | 2021年政府专项债3000 | 福冠公司 | 1月 |
| 74 | 红光水库 | 芦塘乡 | 续建 | 7637 | 3500 |  | 2021年政府专项债3500 | 福冠公司 | 1月 |
| 75 | 黑洞河水库 | 桐楼乡 | 新开工 | 22911 | 4000 |  | 2021年政府专项债4000 | 福冠公司 | 11月 |
| 76 | 诸佛江重点河段综合治理工程 | 鞍子镇、长生镇 | 新开工 | 2602 | 2602 |  | 水利发展资金2602 | 福冠公司 | 9月 |
| 77 | 智慧河长项目 | 有关乡镇（街道） | 新开工 | 5196 | 2000 |  | 财政统筹安排2000 | 有关乡镇（街道） | 9月 |
| 78 | 2020年水土流失综合治理工程龙射项目区 | 龙射镇 | 新开工 | 532 | 532 | 市级以上资金532 |  | 龙射镇 | 1月 |
| 79 | 2021年水土保持重点工程鹿鸣焦家坝小流域 | 鹿鸣乡 | 新开工 | 500 | 500 |  | 财政统筹安排500 | 鹿鸣乡、福冠公司 | 10月 |
| 80 | 水毁河堤修复工程 | 有关乡镇（街道） | 新开工 | 590 | 590 | 市级以上资金440 | 财政统筹安排150 | 有关乡镇（街道） | 4月 |
| 81 | 高谷镇庞溪沟山洪沟治理工程 | 高谷镇 | 新开工 | 2435 | 2435 | 市级以上资金600 | 财政统筹安排1835 | 高谷镇 | 1月 |
| 82 | 双龙乡龟池河山洪沟治理工程 | 双龙乡 | 新开工 | 1900 | 1900 |  | 财政统筹安排1900 | 双龙乡 | 8月 |
| 83 | 2021年度大中型水库移民后扶项目 | 有关乡镇（街道） | 新开工 | 2500 | 2500 | 市级以上资金2500 |  | 有关乡镇（街道） | 9月 |
| 84 | 2021年农村饮水巩固提升工程 | 有关乡镇（街道） | 新开工 | 10000 | 10000 |  | 中央和市级10000 | 有关乡镇（街道） | 3月 |
| 85 | 善感乡移民安置区公路建设项目 | 善感乡 | 新开工 | 830 | 830 | 市级以上资金830 |  | 善感乡 | 1月 |
| 86 | 善感乡周家寨环境整治工程 | 善感乡 | 新开工 | 630 | 630 | 市级以上资金630 |  | 善感乡 | 6月 |
| 九、责任部门：县卫生健康委，责任领导：谭毅力 |  |  |  | 42963 | 20379 | 7458 | 9921 |  |  |
| 87 | 县中医院靛水新城迁建项目住院楼室内装饰工程 | 新城 | 续建 | 3158 | 3158 | 自筹和项目配土地3158 |  | 县中医院 | 1月 |
| 88 | 县人民医院重症急救能力提升项目 | 老城 | 续建 | 1200 | 800 | 2020年中央800 |  | 县人民医院 | 1月 |
| 89 | 县公共卫生服务中心建设项目 | 新城 | 续建 | 7000 | 2500 | 县级财政配套2500 |  | 福冠公司 | 1月 |
| 90 | 黄家镇中心卫生院业务楼建设项目 | 黄家镇 | 续建 | 1000 | 1000 | 业主自筹1000万元 |  | 黄家镇中心卫生院 | 1月 |
| 91 | 县人民医院关口传染病区扩建项目 | 保家镇 | 新开工 | 4184 | 3500 |  | 2021年政府专项债3500 | 县人民医院 | 3月 |
| 92 | 县疾控中心实验室标准化建设项目 | 新城 | 新开工 | 3421 | 3421 |  | 2021年中央资金1000业主自筹2421 | 县疾控中心 | 6月 |
| 93 | “互联网+健康服务”信息化建设项目 | 各乡镇卫生院 | 新开工 | 4000 | 1000 |  | 财政统筹安排1000 | 卫健委 | 3月 |
| 94 | 县人民医院健康体检中心 | 绍庆街道滨江社区 | 新开工 | 2000 | 2000 |  | 2021年政府专项债2000 | 人民医院 | 3月 |
| 十、责任部门：县教委，责任领导：谭毅力 |  |  |  | 189407 | 44385 | 8415 | 17970 |  |  |
| 95 | 两江小学 | 老城 | 续建 | 7000 | 1495 |  | 帮扶资金1495 | 福冠公司 | 1月 |
| 96 | 森林希望小学扩建工程 | 老城 | 续建 | 1500 | 1000 | 中央资金1000 |  | 福冠公司 | 1月 |
| 97 | 县职教中心学生宿舍项目 | 老城 | 续建 | 2200 | 1600 |  | 财政统筹安排1600 | 福冠公司 | 1月 |
| 98 | 学坝幼儿园建设项目 | 老城 | 新开工 | 3992 | 1812 | 扩大学前教育资源1187 | 教育强国中央500，市级125 | 福冠公司 | 1月 |
| 99 | 摩围中学建设项目 | 新城 | 新开工 | 33000 | 11228 | 能力提升6228 | 安居工程配套基础设施中央5000 | 福冠公司 | 1月 |
| 100 | 县第三中学综合楼拆除重建项目 | 老城 | 新开工 | 3300 | 1250 |  | 教育强国中央1000，市级250 | 福冠公司 | 7月 |
| 101 | 县第二小学教学楼拆除重建项目 | 老城 | 新开工 | 1786 | 1250 |  | 教育强国中央1000，市级250 | 福冠公司 | 7月 |
| 102 | 保家镇第二小学建设项目 | 保家镇 | 新开工 | 8329 | 1250 |  | 教育强国中央1000，市级250 | 福冠公司 | 7月 |
| 103 | 县第三小学扩建项目 | 老城 | 新开工 | 5300 | 3000 |  | 财政统筹安排3000 | 福冠公司 | 7月 |
| 104 | 县职教中心新城校区建设项目 | 新城 | 新开工 | 120000 | 2000 |  | 银行贷款2000 | 城投公司 | 7月 |
| 105 | 保家镇中心校扩建项目 | 保家镇 | 新开工 | 3000 | 500 |  | 校舍维修资金500 | 福冠公司 | 10月 |
| 十一、责任部门：县工业园区管委会，责任领导：罗远江 |  |  |  | 634646 | 100000 | 30000 | 38000 |  |  |
| 106 | 工业园区农产品仓储物流基地建设项目 | 工业园区 | 续建 | 101345 | 15000 | 银行贷款15000 |  | 泰安实业公司 | 1月 |
| 107 | 保家鹿山大河坝片区整体城镇化建设项目 | 工业园区 | 续建 | 49001 | 15000 | 银行贷款15000 |  | 泰安实业公司 | 1月 |
| 108 | 畜禽定点屠宰加工冷链物流项目 | 工业园区 | 新开工 | 20000 | 15000 |  | 银行贷款15000 | 泰安实业公司 | 6月 |
| 109 | 工业园区大健康产业园项目 | 工业园区 | 新开工 | 65000 | 3000 |  | 银行贷款3000 | 泰安实业公司 | 5月 |
| 110 | 郁江经济带产城景融合发展项目 | 工业园区 | 新开工 | 160000 | 5000 |  | 银行贷款5000 | 泰安实业公司 | 8月 |
| 111 | 工业园区段郁江流域河道治理及水生态修复项目 | 工业园区 | 新开工 | 150000 | 15000 |  | PPP模式、招商引资等方式15000 | 泰安实业公司 | 5月 |
| 十二、责任部门：县商务委，责任领导：冉靖 |  |  |  | 36000 | 16000 |  | 10000 |  |  |
| 112 | 冷链物流基地建设工程 | 新城 | 新开工 | 30000 | 10000 |  | 2021年政府专项债10000 | 城投公司 | 8月 |
| 十三、责任部门：县民政局，责任领导：谭毅力 |  |  |  | 77500 | 17000 |  | 17000 |  |  |
| 113 | 综合性托育服务机构建设项目 | 新城 | 新开工 | 2500 | 500 |  | 财政统筹安排500 | 县民政局 | 9月 |
| 114 | 社区便民服务中心建设项目 | 新城、老城 | 新开工 | 5000 | 1500 |  | 财政统筹安排1500 | 有关街道 | 5月 |
| 115 | 新城殡仪馆及公墓建设项目 | 新城 | 新开工 | 70000 | 15000 |  | 2021年政府专项债15000 | 城投公司 | 10月 |
| 十四、责任部门：县生态环境局，责任领导：王凡鹏 |  |  |  | 2250 | 1800 |  | 300 |  |  |
| 116 | 市控水质自动监测站 | 郁山镇、普子镇、保家镇 | 新开工 | 750 | 300 |  | 市级300 | 生态环境监测站 | 6月 |
| 十五、责任部门：县林业局，责任领导：王凡鹏 |  |  |  | 15526 | 10526 | 8450 | 2076 |  |  |
| 117 | 2020年国土绿化提升行项目 | 绍庆、汉葭等相关乡镇 | 续建 | 7000 | 2000 | 市级以上资金2000 |  | 有关乡镇（街道） | 1月 |
| 118 | 2021年国土绿化项目 | 绍庆、汉葭等相关乡镇 | 新开工 | 1500 | 1500 | 市级以上资金1500 |  | 有关乡镇（街道） | 4月 |
| 119 | 森林防火基础设施 | 国有林场、有关乡镇（街道） | 新开工 | 1276 | 1276 |  | 市级以上补助1276 | 林业局 | 10月 |
| 120 | 2021年天保工程封山育林项目 | 各相关乡镇（街道） | 新开工 | 800 | 800 |  | 市级以上补助800 | 有关乡镇（街道） | 10月 |
| 121 | 2021年森林资源管护项目 | 全县39个乡镇（街道） | 新开工 | 4430 | 4430 | 市级以上资金4430 |  | 全县39个乡镇（街道） | 1月 |
| 122 | 松材线虫病治理 | 汉葭街道、高谷镇等 | 新开工 | 520 | 520 | 市级以上资金520 |  | 有关乡镇（街道）和国有林场 | 1月 |
| 十六、责任部门：县农业农村委，责任领导：谭祥平 |  |  |  | 65320 | 65320 | 7720 | 10600 |  |  |
| 123 | 2021年高标准农田项目 | 鹿鸣、龙射等15个乡镇（街道） | 新开工 | 7720 | 7720 | 2020年高标准农田专项7720 |  | 农业农村委 | 3月 |
| 124 | 2021年基础设施建设项目 | 有关乡镇（街道） | 新开工 | 10000 | 10000 |  | 财政统筹安排10000 | 有关乡镇（街道） | 3月 |
| 125 | 2021年农用地安全利用项目 | 有关乡镇（街道） | 新开工 | 600 | 600 |  | 财政统筹安排600 | 农环站 | 3月 |
| 十七、责任部门：县发展改革委，责任领导：巩义胜 |  |  |  | 16500 | 16500 |  | 16500 |  |  |
| 126 | 2021年东西协作援建项目 | 有关乡镇（街道） | 新开工 | 5000 | 5000 |  | 东西协作援助资金5000 | 有关乡镇（街道） | 4月 |
| 127 | 2021年易地扶贫搬迁后续产业建设项目 | 有关乡镇（街道） | 新开工 | 10000 | 10000 |  | 中央、市级和县级配套10000 | 有关乡镇（街道） | 4月 |
| 128 | 2021年以工代赈示范项目 | 有关乡镇（街道） | 新开工 | 1500 | 1500 |  | 中央和市级1500 | 有关乡镇（街道） | 2月 |

抄送：县委各部委，县人大办，县政协办，县监委，县法院，县检察院，

县人武部，各人民团体。

彭水苗族土家族自治县人民政府办公室       2021年2月25日印发