彭水自治县2022年度地质灾害防治方案

根据《重庆市地质灾害防治条例》《关于印发全县地质灾害防治重点工作分工方案的通知》（彭水府办发〔2012〕230号）有关规定和要求，结合实际，特制定本方案。

一、基本情况

我县地质环境复杂，向斜背斜交替分布，褶束、断层、裂隙、软弱层、软弱结构面发育众多；县内水系发育，乌郁两江贯穿全境。境内以中低山地貌为主，地形相对高差大，地表陡斜坡多、平坝少，沟壑纵横，“两山夹一槽”是我县地形的典型特征。近年来，随着全县社会经济建设的不断发展，人类工程活动十分频繁，对地质环境的破坏呈逐年加重之势。我县地质灾害易发程度分区：全县3903平方公里的区域内均为地质灾害易发区，其中高易发区面积399.8平方公里、占全县幅员面积的10.24%，中易发区面积1464.5平方公里、占区域面积37.52%，低易发区面积2038.7平方公里、占全区总面积的52.24%。我县地质灾害具有点多、面广、危险性大、危害严重、处置困难等特点，是全市地灾最严重的4个区县之一。

全县共有地质灾害隐患点602处，分布在38个乡镇（街道），其中：滑坡426处、崩塌83处、斜坡67处、泥石流4处、地面塌陷22处。从规模上看，小型442处、中型136处、大型22处、特大型2处（联合乡马岩危岩、黄家—龙塘危岩带）。地质灾害以滑坡为主，其次为危岩崩塌。

2021年以来，我县处置了37起地质灾害，经济损失约8000万元，较2020年相比，地质灾害发生数量呈下降的趋势。

二、2022年地质灾害趋势预测

（一）诱发因素预测。

在总结以往地质灾害发生规律、特点的基础上，结合我县地质环境条件分析，预测2022年我县地质灾害的诱发因素仍以降雨为主，特别是大暴雨、特大暴雨，其次为不合理的人类工程活动，乌江彭水水电站、马岩洞水电站、乌江银盘水电站、浩口水电站库区河流侵蚀等。

降雨趋势预测。根据县气象局资料《彭水县2022年汛期气候趋势预测》，预计2022年汛期（5—9月）我县气温略偏低、降水略偏少、灾害性天气偏重、区域性阶段性旱涝突出，总体涝重于旱。我县平均气温为24.7—24.9℃，较常年偏低0.1—0.3℃，较去年同期偏低约0.7—0.9℃。降水量为750毫米左右，较常年和去年同期偏少1成。预计主汛期（6—8月）气温略偏高，降水略偏少。平均气温为26.7—27.0℃，较常年同期偏高0.2—0.5℃，与去年同期持平。降水量在490毫米左右，与常年和去年同期相比偏少1成。

暴雨洪涝和地质灾害较常年和去年略偏重。汛期（5—9月）有7～9次区域性暴雨天气过程，暴雨洪涝略重于常年和去年。主要多雨时段在5月下旬、6月中下旬、7月上旬、8月下旬和9月上旬。气象干旱较常年偏轻，接近去年。预计从2022年7月下旬开始，大部地区有20天左右轻度气象干旱，干旱程度接近常年和去年。

高温较常年和去年略偏重。夏季（6—8月）最高气温超过35℃的高温天数为30—35天，较常年（25天）偏多，接近去年（34天）。盛夏（7—8月）期间我县极端最高气温大部地区为39—40℃，平坝、河谷地带可达42℃左右。5月下旬和9月下旬，大部地区可能发生低温阴雨天气，期间滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害发生数量可能较多，是全年地质灾害多发期。

- 不合理的人类工程活动诱发地质灾害趋势预测。一是工程建设诱发地质灾害趋势预测。县城及乡镇集镇的市政建设、房地产开发区、违法建房、在建公路沿线、在建水电工程建设区、矿企业建设区及其他工程建设区等将是我县今年地质环境扰动强烈的不合理人类工程活动主要分布区，该区域发生地质灾害的概率相对较大。同时，全县城镇及农村居（村）民建房的地质灾害防灾意识不强，普遍存在排水措施不完善，对斜坡边坡进行不合理开挖，或加载及开挖后不及时进行有效支挡以及进行不合理填方等问题。据此预测，全县城镇、工程建设区及农村地区居（村）民建房引发的地质灾害仍可能频繁发生。二是采矿活动诱发地质灾害趋势预测。采矿诱发地质灾害主要包括露天采矿不规范作业导致的边坡崩塌，地下采矿及矿渣不合理堆放的滑坡、崩塌、地面塌陷等灾害。鉴于今年我县矿产资源的开发强度中等，预计我县今年采矿诱发地质灾害的频率与往年基本持平。

- 重大水库水位变动诱发地质灾害趋势预测。主要包括乌江彭水水电站、马岩洞水电站、乌江银盘水电站、浩口水电站。今年是乌江彭水水电站蓄水的第十二年，马岩洞水电站水库蓄水的第十一年，乌江银盘电站蓄水的第八年，浩口水电站蓄水的第五年，受蓄水影响，特别是在蓄水和放水的过程中，水位变动将对库区沿岸的崩滑体、库岸施加静（动）水压力，增加了库岸地质灾害发生和不稳定岸坡失稳的可能性。

- 地震诱发地质灾害趋势预测。地震是诱发地质灾害的重要因素之一，要防止乌江彭水水电站、马岩洞水电站、乌江银盘水电站、浩口水电站蓄水后可能诱发的水库地震产生的次生地质灾害带来的损失。因此，各乡镇（街道）及县级有关部门应严格按照本方案的要求，加强对地震可能诱发次生地质灾害的防范工作。

（二）重点防范期预测。

根据今年我县地质灾害发生的诱发因素分析，降雨是诱发我县地质灾害发生的主要因素，地质灾害将主要发生在降雨集中的汛期。因此，汛期（5—9月）是我县地质灾害防治的重点防范期，特别是6—8月为地质灾害防治工作的重中之重。另外，乌江彭水水电站、马岩洞水电站、乌江银盘水电站、浩口水电站蓄放水期间也是地质灾害的重点防范期。不合理的工程建设活动施工期和矿山开采期，人类活动对地质环境的扰动大，诱发人为地灾的可能性大，也是地质灾害的重点防范期。

（三）重点防范区预测。

1. 县城规划区。该区主要包括县城规划区内现已查明的地质灾害隐患直接威胁区和三桥—万足一线、渔塘、鼓楼、滨江、石嘴、河堡、文庙、青龙社区的高陡斜（边）坡区域，特别是斜坡坡脚被切坡而前缘临空的斜（边）坡区域及高填方边坡区域。这些区域内的人类工程活动强烈且居住人口密集，发生滑坡、崩塌等地质灾害的可能性很大。

2. 重要交通干线沿线滑坡、崩塌地质灾害重点防范区。主要包括渝湘高速公路、319国道、彭石公路、彭务公路、彭酉公路、彭利公路、渝怀铁路、县城至各乡镇公路等高陡斜（边）坡、高切坡未支挡或支挡不合理地段以及不合理深填方地段，还包括在建的县城至各乡镇公路以及村级公路等沿线的高陡斜（边）坡、高切坡未支挡或支挡不合理地段以及不合理深填方地段等。这些区域发生滑坡、崩塌等地质灾害的可能性很大。

3. 乡镇集镇规划区内的已查明滑坡、崩塌（危岩）等地质灾害隐患直接威胁区和规划区内的高陡斜（边）坡。主要包括联合、连湖、太原、鹿角、龙溪、高谷、保家、黄家、郁山、万足等乡镇集镇规划区，区内地质条件复杂，工程建设等破坏地质环境的人类工程活动强烈，存在大量未支挡或未有效支挡的切坡（边坡）地段和不合理的工程加载地段，地质灾害安全隐患严重。该区一是重点防范不合理切坡等人类工程活动诱发的滑坡、崩塌及高陡斜（边）坡失稳等地质灾害；二是重点防范降雨等因素引发高陡斜（边）坡失稳而引发滑坡、崩塌地质灾害，特别是要防范降雨等因素引发已查明地质灾害隐患发生地质灾害；三是重点防范在不稳定的斜坡体上加载引发地质灾害。

4. 重要水库滑坡、崩塌、塌岸重点防范区。包括乌江彭水水电站库区、马岩洞水电站库区、乌江银盘水电站库区和浩口水电站库区。区内地质条件复杂，沿江崩滑体的稳定性受水库蓄水变动影响较大，在强降雨或库水位涨落等因素作用下，发生滑坡、崩塌的可能性极大，该区重点防范水库蓄（放）水可能诱发的崩滑体失稳。

5. 各在建工程项目施工区滑坡、崩塌地质灾害重点防范区。

包括各类建设项目的施工区，如工矿企业建设、市政建设、水电站建设、水利设施建设、交通项目建设、城镇居民住房建设、农村村民住房建设等。因我县地质条件复杂，工程建设施工均不同程度对地质环境造成破坏，引发地质灾害可能性极大。该区重点防范工程建设施工切坡、填方、加载、弃土可能引发的滑坡、崩塌等地质灾害和在已查明的地质灾害直接威胁区内进行人类工程建设活动。

6. 各矿山矿区滑坡、崩塌、地面塌陷重点防范区。包括所有生产矿山矿区及影响区。区内地质环境条件复杂，不合理采矿等人类工程活动强烈。在降雨及不合理采矿等诱发下，发生滑坡、崩塌、地面塌陷地质灾害的概率大。本区重点防范矿产资源开采可能诱发的滑坡、崩塌、地面塌陷和矸石山（排土场）失稳等地质灾害，以及降雨等因素引发危及矿山工业广场安全的滑坡、崩塌等地质灾害。

7. 各山坪塘、引水渠滑坡、崩塌重点防范区。包括全县在用及废弃的各山坪塘、引水渠及周边区域，重点防范山坪塘、引水渠垮塌可能引发滑坡、崩塌等地质灾害，以及可能危及山坪塘、引水渠安全的滑坡、崩塌等地质灾害。

8. 全县已查明的602处地质灾害隐患重点防范区。经调查，截至目前，全县已查明602处地质灾害隐患点，这些隐患点在今年汛期降雨等因素诱发下，发生灾害或出现新的险情的可能性极大。据此，列为全年的重点防范区，其中中型地灾隐患点以上共160处是重中之重，各乡镇（街道）要特别加强防范。

（四）地质灾害总体趋势预测。

根据前述各项预测，2022暴雨洪涝略重于常年和2021年。汛期旱涝交替，气象干旱接近于常年和2021年，极度干旱后土壤吸水饱和后易发生滑坡等地质灾害。在6—8月有多次集中暴雨天气且旱涝交替出现，再加上全年交通、水利水电、工矿企业、城市建设等工程项目多、规模大，人类工程活动十分强烈；同时，乌江彭水水电站、乌江银盘水电站、马岩洞水电站、浩口水电站将进行蓄放水。据此，预测2022年我县地质灾害接近2021年，防灾形势依然十分严峻，发生重特大地质灾害的可能性较大。

三、2022年地质灾害防治主要任务

2022年我县地质灾害防治的主要目标是以党的十九大精神为统揽，全面贯彻落实《地质灾害防治条例》，坚持预防为主、避让与治理相结合及全面规划、突出重点的原则，紧紧围绕预防、避让、治理，积极推进调查评价、监测预警、综合治理、应急救援“四大体系”建设，避免和减轻地质灾害造成的损失。夯实地质灾害防治基础，健全完善地灾防治“四重”网格化管理体系，巩固地灾防治高标准“十有”县建设成果，不断提升科技防灾减灾能力和水平，最大限度减少人员伤亡。扎实推进地灾治理项目建设，强化项目建设安全监管，加大项目包装争取力度。启动第三批地灾销号项目，2020年灾后重建工程治理项目全部完成验收，完工“第二批减灾销号”、保家集镇综合治理和长滩斜田坡治理、观音岩综合治理等项目，完成控制性勘查项目7个，争取市级地灾治理项目2个以上，强化避险搬迁，打好政策、项目和资金“组合拳”，落实好配套补助资金，进一步加大工作宣传和搬迁力度，对危险性大、治理难度大且具备搬迁避让条件的隐患点，有序实施避险搬迁，力争2022年完成搬迁受威胁群众500人以上，全年完成地灾防治投资6000万元以上。

（一）切实加强汛期地质灾害防范工作。汛期是我县地质灾害的高发期，也是我县今年地质灾害的重点防范期。为加强汛期地质灾害防治工作的组织领导，县人民政府成立以冯久洪副县长为组长，县政府办王晶副主任、县规划自然资源局王传军局长为副组长，住建、交通、城管、水利、经信、应急、民政、监察、财政、文旅、教育、移民、气象等部门负责人为成员的汛期地质灾害防治工作领导小组。各乡镇（街道）、县级各部门也要组织有关单位成立汛期地质灾害防治工作小组，进一步抓好本地区、本行业地质灾害防治工作。

一是进一步落实各项防灾制度。强化地质灾害的排查巡查工作，让排查巡查工作常态化，坚持地质灾害汛前排查、汛中巡查、汛后核查，雨前排查、雨中巡查、雨后核查等“三查制度”，对发现的灾险情及时采取有效措施进行处置。

二是加强完善以群测群防为主的地质灾害监测预警信息化管理体系建设，切实做好地质灾害监测预警工作。群测群防是我县目前地质灾害防治的最重要手段之一，各乡镇（街道）和县级有关部门要按照《彭水自治县地质灾害群测群防工作要求》《彭水自治县地质灾害防治重点工作分工方案》的相关要求，进一步规范和完善群测群防信息化管理体系建设。安排专业人员，逐步建立和完善责任明确、队伍稳定、手段先进、预警及时的地质灾害监测预警信息化管理体系，进一步完善群测群防信息发布平台，在全县普及群测群防监测手持终端系统，提升群测群防组织管理、数据分析、判断预警能力，扎实推进地质灾害群测群防工作，以乡镇（街道）为责任主体，健全群测群防员、地质队工作人员、地防中心工作人员“四重”地质灾害群测群防网格化管理组织体系。完善群测群防和群专结合的监测预警手段，强化专家会商、国有地勘队伍驻守、地质环境监测机构指导的技术支撑体系，各乡镇（街道）片区负责人要落实专人负责群测群防信息化体系建设及网格化管理工作，按时上报周报，并对群测群防员进行培训监督。县地质灾害防治机构要加大信息化培训管理工作力度，全面运用好手持终端设备，提高信息报送上传率、准确率，培训指导乡镇及监测责任人对信息化系统的运用，实现设备共建、资源共享、信息共研，增强监测和预警预报的实效性。

三是要全面落实群测群防工作责任。严格按照国家、重庆市及我县的有关规定，全面贯彻落实市委市政府提出的“防范措施提高一级，工作责任下沉一级”的工作要求，将地质灾害易发区和地质灾害隐患点的监测预警责任落实到具体的单位、人员，务求做到监测任务到人、工作责任到人。要明确行政一把手为群测群防第一责任人，分管领导为直接责任人，要明确群测群防具体工作人员，具体负责地质灾害群测群防的日常工作，各村组要落实地质灾害群测群防责任人员，负责本村的地质灾害群测群防工作。各乡镇（街道）要逐点落实地质灾害隐患点的监测人员，切实开展群测群防监测工作。同时，要从建立完善群测群防工作制度，提高群测群防人员技术水平和业务素质，适当增加隐患监测人员待遇，提高监测人员监测工作积极性，配齐配全群测群防仪器、设备、工具，充分利用手持终端机的作用，提高地灾防治技术科技含量，加强群测群防工作管理等方面强化群测群防工作，为提高我县地质灾害监测预警工作水平和质量奠定基础。严格执行险情灾情会商制度，规划自然资源、住建、城管、交通、水利、气象、经信、应急、文旅、教育、移民等部门要定期进行会商，做好地质灾害长期预报、短期预报和临灾预报。县气象局要及时发布地质灾害气象等级预报，在第一时间将预报结果向县规划自然资源局、县应急局、县融媒体中心通报。对于三级以上地质灾害气象等级预报，县融媒体中心要及时进行播报，县规划自然资源局要及时将其传达到各乡镇（街道）、县级有关部门，并提出防灾要求。各乡镇（街道）、县级有关部门要按防灾要求层层落实防灾责任，确保防灾措施落到实处。

（二）做好突发性地质灾害险（灾）情的应急处置准备工作。进一步加强县突发性地质灾害应急救援指挥部和应急救援队伍建设，建立完善县级地质灾害防治应急平台和应急保障体系。各乡镇（街道）、县级有关部门要加强地质灾害应急救援机构和队伍建设，完善乡级地质灾害防治应急平台和应急保障体系。县民政部门要做好受灾群众的救助、安置工作。县应急局要做好应急抢险物资准备，确保抢险救灾物资充足，要组织应急抢险队伍做好应急抢险人员准备，确保救援人员能及时开展抢险救灾，要做好地质灾害灾情险情的应急处置工作，坚持汛期地质灾害防治24小时值班、地质灾害日报、周报、月报和地质灾害监测日报制度，确保预报信息、险情、灾情得以及时传达。县规划自然资源局要做好地质灾害防治技术准备，及时为应急处置和抢险救援提供技术支撑。各地质灾害防治技术支撑单位要在汛期驻守我县防灾，实行24小时待命，发生灾情、险情时要立即赶赴现场开展调查分析，划定危险区和监测区。各乡镇（街道）、县级有关部门、村（社区）要本着“以人为本，生命至上”的原则，根据灾情险情的实际情况及时组织危险区群众避让转移，最大可能减少地质灾害造成的损失。

（三）主动做好工程地质灾害的防治工作。县级各部门要按“行业监管”和“谁主管、谁负责，谁审批、谁负责”的原则，加强本行业各种工程建设活动的工程地质灾害防治监管工作。要从工程建设项目地质灾害危险性评估、项目立项审批、用地许可、规划许可、施工许可，勘查、设计、施工、监理、质监等环节全面落实工程地质灾害防范措施，按照“三同时”的原则，建设工程项目配套的地质灾害防治工程。

各乡镇（街道）发现灾险情要及时报告有关部门，经县人民政府同意后，可开展后续工作。要全面负责本辖区内各类工程建设活动的日常监督检查，发现在地质灾害极易发区、高易发区、地质灾害直接威胁区内进行工程建设（包括居民建房）和未进行地质灾害危险性评估在地质灾害易发区内进行工程建设的，要立即进行制止，制止无效的要报告县规划自然资源局依法进行查处。

有关建设项目行业主管部门和工程建设业主，要全过程负责建设工程的地质灾害防治工作。对未按地灾评估报告的要求设计地灾防治工程或提交地灾防治方案的，有关行业主管部门不得颁发规划许可、施工许可，不得批准工程动工；未按地灾防治设计建设地灾防治工程或未按地灾防治方案采取地灾防治措施的，不得建设主体工；擅自建设主体工程的，有关主管部门要立即进行查处；未建设地灾防治工程或地灾防治工程未通过验收的，主体工程不得通过验收，建设工程不得投入使用。

各乡镇（街道）、县级有关部门要按照“属地管理”和“行业监管”的原则对已建工程、居民住房等建构筑物的地灾隐患进行逐一排查，特别是县住房城乡建委要加强对县城所有居民住房（包括违法建房户）地灾隐患进行排查，采取有效措施进行处理。

（四）继续实施地灾防治避险搬迁政策。加快推进地质灾害险区人员的搬迁工作，妥善安置到地质安全、生产条件充足的宜居地区。相关乡镇（街道）是避险搬迁项目的实施责任主体，要认真组织险区人员的搬迁工作。对新出现灾情险情的隐患危险区人员确需搬迁（或临时转移）防灾的，按《彭水自治县突发地质灾害专项预案》规定进行处理。

（五）加强乌江彭水水电站、马岩洞水电站、银盘水电站和浩口水电站库区地质灾害防范。以上四个水电站的水位变动对库区沿江地带地质灾害及库岸的稳定性影响较大，因此在水位变动期间，有关乡镇（街道）和移民、交通（航道）、水利等部门要制定切实可行的方案和保障措施，按照库区地灾点单点防灾预案的要求做好库区地灾隐患点的群测群防监测工作，及时发现并处置各类地质灾害险情灾情。对需治理的库区地灾隐患，要抓紧推进并按时完成治理工作。

（六）做好重点地质灾害工程治理工作。县地质灾害防治中心和相关乡镇（街道）要切实履行项目业主责任，切实做好点地质灾害的工程治理工作。县规划自然资源局要加强行业监管，督促项目业主按时完成工程治理。

（七）加强地质灾害危险区、极易发区和直接威胁区的管理。按照《重庆市地质灾害防治条例》要求，我县划定并公布了全县所有地质灾害的直接威胁区，各乡镇（街道）、县规划自然资源局和有关行业主管部门要加强对直接威胁区的管理，在地质灾害得到有效治理前，禁止在区域内从事可能引发或加剧地质灾害的活动。

各乡镇（街道）要加强地质灾害危险区、极易发区的监督管理，在地质灾害危险区边界设置明显警示标识，在地质灾害得到有效治理前，禁止在区域内从事可能引发或加剧地质灾害的活动。

（八）各乡镇（街道）按照《重庆市地质灾害隐患点销号管理暂行办法》及《重庆市地质灾害隐患点销号技术要求（试行）》文件尽快启动销号程序，对符合条件的隐患点进行销号。已进行避险搬迁并将险区人员全部搬迁完毕的地灾隐患点，在未正式销号前，需加强巡查监测，注意过往行人安全。

（九）各乡镇（街道）要对照上一级应急预案编制本乡镇（街道）突发性地质灾害应急专项预案，并至少三年修订一次。

四、保障措施

（一）加强领导，落实责任。各乡镇（街道）、县级各部门要认真贯彻落实国务院《地质灾害防治条例》《重庆市地质灾害防治条例》有关规定，加强地质灾害防治工作的领导。要从维护人民群众生命财产安全的高度，切实做好地质灾害防治工作，全面落实工作责任。各乡镇（街道）、县级有关部门党政一把手对本辖区本行业的地质灾害防治工作负总责，是地质灾害防治工作的第一责任人，分管领导为第二责任人，具体工作人员为直接责任人，构建主要领导总体抓、分管领导重点抓、工作人员具体抓的工作格局，真正做到地质灾害工作时时有人抓、事事有人管。

（二）明确职责，加强协作。地质灾害防治工作实行“政府领导、部门协作、社会参与”的共同防灾责任机制，坚持“谁主管，谁负责”“分级管理与属地管理”相结合的原则。在县人民政府的统一领导和部署下，规划自然资源、住建、城管、交通、水利、文旅、应急、移民等行政主管部门和各乡镇（街道）各负其责，认真履行本行业、本地区地质灾害的监测、预防、搬迁及治理工作责任。要落实每个已查明地质灾害隐患点的监测、预防、应急抢险、搬迁或治理责任和监管责任，切实做到已查明的地质灾害隐患点均有监测人员和完善的单点防灾预案，地质灾害险情或灾情发生后均能启动防灾预案并能得到妥善处置，人为活动引发的地质灾害能及时到场督促责任单位处置并事后追究责任。全县地质灾害易发区、各地质灾害隐患点的群测群防监测工作由各乡镇（街道）全面负责，其中对交通、市政设施、学校、工矿企业（制造业）构成威胁的自然地质灾害的预防、监管和治理由有关主管部门负责，主管部门行政一把手为预防、监管和治理第一责任人，要全面负责各项预防、监管或治理措施的落实。工程活动引发的地质灾害的专业监测、预防、治理由项目业主负责，业主单位行政一把手为第一责任人，全面负责各项监测、预防、治理措施的落实，监管由行业主管部门负责，行业主管部门行政一把手为第一责任人，全面负责各项监管措施的落实。

地质灾害隐患排查采取属地和行业负责相结合的方式进行，各乡镇（街道）负责本行政区所有地灾隐患的排查，行业主管部门负责本行业地灾隐患的排查。各乡镇（街道）、县级有关部门要落实地质灾害防治经费，扎实做好行政区域内的地质灾害预防、应急处置和避险搬迁工作。要将已发现的地质灾害隐患点的监测和防治任务落实到村组，并按照地质灾害威胁对象落实防灾责任人和监测责任人，将地质灾害防治责任落实到引发地质灾害的责任人和地质灾害威胁区的建（构）筑物所有人、管护人、使用人及建（构）筑物主管部门，务必做到责任到人、任务到人，做到防治监管不留真空、防治不留死角，确保人民群众生命财产安全。

规划自然资源、住建、交通、水利、城管、经信、应急等有关部门要按照要求做好本行业地质灾害防治工作。县规划自然资源局要切实加强全县地质灾害防治工作的组织、协调、指导、监督工作。县交通局要重点防范公路、航道沿线边坡及周边地质灾害，保护行人和交通工具安全。县水利局要负责水利设施和周边地质灾害排查、防治以及洪水引发地质灾害的预防。县移民服务中心、水利局要负责做好乌江彭水水电站、马岩洞水电站、银盘水电站和浩口建设移民迁建区、移民迁建设施的地质灾害防治工作。县住房城乡建委、县城管局负责建筑工地、市政设施、县城规划区所有居民建房（包括已建的非法建筑物）地质安全隐患的排查及防治工作。县经济信息委、县应急局负责工业企业（制造业）、矿山开采等生产活动诱发地质灾害的防治工作。

财政、公安、卫生、应急等部门要按照各自职责，做好地质灾害应急抢险资金、人员、物资准备，确保抢险救援物资充足、救援人员能及时开展抢险救灾，保证地质灾害防灾工作顺利开展。

（三）强化宣传培训，提高广大干部和人民群众的防灾意识。县规划自然资源局、各乡镇（街道）要采取印发宣传资料、街头宣传、出动宣传车宣传和举办培训班等多种形式，通过《地质灾害防治条例》《重庆市地质灾害防治条例》等法规和地质灾害防治的基本知识加强对全县广大干部、地质灾害易发区隐患区群众的宣传和培训。要把培训工作重点放在乡镇、村组和广大人民群众，真正做到地灾防治法规和地灾防治基本知识进村入户，做到地灾险区群众家喻户晓、人人明白，不断提高广大干部群众的法律意识、地质灾害防灾意识、防灾知识及自身的防灾抗灾能力。

（四）加强地质灾害防治的技术支撑体系建设。县规划自然资源局要加强与县地质灾害技术支撑单位的联系，按照有利于防灾的原则，不断探索技术支撑单位提供技术支持的形式和途径。入汛后，要协调技术支撑单位派专业技术人员驻守我县防灾，确保地质灾害险情、灾情得到科学合理的有效处置。县级相关部门要充分依靠本行业的技术支撑单位，搞好本行业、本区域地质灾害防治工作。

（五）制定年度地灾防治方案，进一步完善地质灾害单点防灾预案。各乡镇（街道）、县级有关部门要对本地区、本行业地质灾害隐患点进行排查，摸清本地区的主要地质灾害隐患点的分布、类型、规模、危害等情况，在总结上年度地质灾害防治工作的基础上，编制本辖区、本行业2022年度地质灾害防治方案并及时报县规划自然资源局备案。各乡镇（街道）、县级有关部门要按要求进一步逐点完善地质灾害的单点防灾预案，增强预案的针对性、实用性和可操作性，确保灾情险情发生后，能在最快的时间内启动预案，采取最有效、最快捷的方式排除险情、抢救被困人员。

（六）严格执行地质灾害监测预警、汛期值班和险情灾情应急处置等系列防灾制度。各乡镇（街道）和县级各部门要继续坚持地质灾害防灾责任制度、地质灾害防灾预案制度、地质灾害调查排查制度、地质灾害监测预警预报制度、地质灾害限期防治制度、地灾三查制度、险情巡查制度、险情灾情应急处置制度、汛期值班制度、灾情速报制度、监测日报制度、地质灾害危险性评估制度、建设工程与配套的地质灾害治理“三同时”制度等，确保各项防灾措施的落实。

（七）严格地质灾害危险性评估制度，从源头控制人为因素诱发地质灾害的发生。县规划自然资源局要认真贯彻执行国家、重庆市及我县的有关规定，严格执行地质灾害危险性评估制度，从严监管地灾评估项目的备案和报告备案工作，杜绝挂靠评估行为和虚假、劣质报告的发生，真正从工程建设源头减少人为因素诱发地质灾害的发生。

（八）加强监管工作，加大执法力度。各有关行业主管部门要加强对矿产资源开采、城市建设、交通建设及水电工程建设等工程建设中人为活动引发地质灾害行为的监管工作。县规划自然资源局要进一步强化执法检查和行政监察，对违反《地质灾害防治条例》《重庆市地质灾害防治条例》等有关法规，诱发地质灾害造成人员伤亡和重大经济损失的违法行为，有关部门要加大执法力度，并依法追究有关单位人员责任。同时，相关单位要对工程建设中人为活动引发的地质灾害和在地质灾害危险区、直接威胁区内从事与地质灾害防治无关的爆破、削坡、工程建设等违法行为进行查处。

附件：专业技术单位驻守乡镇一览表

附件

专业技术单位驻守乡镇一览表

| 地质队名称 | 乡镇 | 姓名 | 联系电话 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆长江勘测设计院有限公司 | 保家镇 | 何华 | 18580722258 | 中级工程师 |
|  | 长生镇 |  |  |  |
|  | 乔梓乡 |  |  |  |
|  | 走马乡 | 朱林 | 18580770258 | 助理工程师 |
|  | 龙溪镇 |  |  |  |
|  | 芦塘乡 | 杨喻平 | 18580777258 | 助理工程师 |
|  | 郁山镇 |  |  |  |
| 重庆市地勘局107地质队 | 汉葭街道 | 李应平 | 13618359090 | 高级工程师 |
|  | 靛水街道 | 李怀江 | 19122194090 | 中级工程师 |
|  | 绍庆街道 | 雷东军 | 13708386428 | 正高级工程师 |
|  | 万足镇 | 陈虹州 | 17600405762 | 高级工程师 |
|  | 岩东乡 |  |  |  |
|  | 龙射镇 | 陈茂 | 18723930497 | 中级工程师 |
|  | 棣棠乡 |  |  |  |
|  | 太原镇 |  |  |  |
| 重庆地勘局南江地质队 | 高谷镇 | 徐太国 | 13290059551 | 正高级工程师 |
|  | 平安镇 |  |  |  |
|  | 鹿鸣乡 |  |  |  |
|  | 连湖镇 | 孙贵平 | 13896145496 | 中级工程师 |
|  | 联合乡 | 肖现瑶 | 16502373880 | 中级工程师 |
|  | 石柳乡 |  |  |  |
| 重庆市地质矿产勘查开发局607地质队 | 黄家镇 | 胡荣森 | 16623402126 | 助理工程师 |
|  | 龙塘乡 |  |  |  |
|  | 朗溪乡 |  |  |  |
|  | 润溪乡 | 陈左旭 | 13628383449 | 助理工程师 |
|  | 大垭乡 |  |  |  |
|  | 鹿角镇 | 孙小浩 | 15982128772 | 助理工程师 |
|  | 善感乡 |  |  |  |
|  | 鞍子镇 |  |  |  |
|  | 石盘乡 | 唐勇波 | 13509498910 | 中级工程师 |
|  | 双龙镇 |  |  |  |
|  | 诸佛乡 | 唐明强 | 18223408281 | 中级工程师 |
|  | 梅子垭镇 |  |  |  |
| 重庆市地质矿产勘查开发局205地质队 | 普子镇 | 姚旺 | 18996926138 | 中级工程师 |
|  | 三义乡 |  |  |  |
|  | 新田镇 | 王植禾 | 17358395832 | 助理工程师 |
|  | 桑柘镇 |  |  |  |
|  | 大同镇 |  |  |  |
|  | 桐楼乡 |  |  |  |